**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 20 января 2020 года № 211**

В целях повышения уровня и условий жизни населения муниципального образования город Новороссийск, обеспечения устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения города путем осуществления мероприятий по содержанию в надлежащем состоянии объектов социальной сферы, развития инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, водоснабжения, а также в целях более эффективной организации исполнения городского бюджета по расходам и в соответствии со статьями 39-42 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы»:

1.1. В названии постановления слова «2017-2019» читать «2017-2022».

 1.2. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 признать утратившими силу.

2. Утвердить паспорт муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 1).

3. Утвердить муниципальную подпрограмму «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 2).

4. Утвердить муниципальную подпрограмму «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 3).

5. Утвердить муниципальную подпрограмму «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 4).

6. Утвердить муниципальную подпрограмму «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 5).

7. Утвердить муниципальную подпрограмму «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 6).

8.Утвердить мероприятия муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 7).

9. Утвердить цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 8).

10. Утвердить обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 9).

 11. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 20 января 2020 года № 211  **«**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 17 января 2020 года № 190» признать утратившим силу.

 12. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.

 13. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.

 14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, начальника управления капитального строительства и развития застроенных территорий Уманцева С.А.

 15. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава

муниципального образования И.А. Дяченко

 Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координаторы муниципальной программы | Управления капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск (далее УКС и РЗТ) |
| Координаторы подпрограмм:  | УКС и РЗТ |
| Участники муниципальной программы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства», Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр озеленения и благоустройства города», [Управление физической культуры и спорта](http://admnvrsk.ru/podrazdeleniya/upravleniya/upravlenie-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/) администрации муниципального образования город Новороссийск, Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск |
| Подпрограммы муниципальной программы: | - «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»;-«Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2021 годы»;-«Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»;- «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»;-«Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы». |
| Ведомственные целевые программы: | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы: | Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне. |
| Задачи муниципальной программы: |  1.Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. 2. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения. 3. Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. 4.Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы: |  1.Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой 2.Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети 3.Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся 4.Количество отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта |
| Проекты в составе муниципальной программы |  1.«Строительство детского сада на 240 мест по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новороссийск»; 2. «Строительство детского сада на 280 мест в 13-м микрорайоне». |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы: | 2017-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы: | - 2017 год –545 358,0 тыс. рублей, местный бюджет 278 298,0– тыс. рублей, краевой бюджет – 267 060,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;- 2018 год – 1 035 943,1 тыс. рублей, местный бюджет – 400 100,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 499 495,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 136 346,5 тыс. рублей;- 2019 год – 1 104 846 ,9 тыс. рублей, местный бюджет – 557 298,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 280 912,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 266 636,5 тыс. рублей. - 2020 год – 1 744 136,8 тыс. рублей, местный бюджет – 934 349,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 740 165,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 69 621,9 тыс. рублей; - 2021 год – 1 983 834,1 тыс. рублей, местный бюджет – 916 211,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 987 244,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 80 378,1 тыс. рублей; - 2022 год – 1 720 270,8 тыс. рублей, местный бюджет – 891 211,6,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 273 779,2 тыс. рублей, федеральный бюджет – 555 280,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы: | УКС и РЗТ  |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития строительной сферы муниципального образования город Новороссийск

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ. Всё это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне. Водоснабжение города осуществляется от следующих источников: Неберджаевский водозабор, средней мощностью 22,5 тыс. м3 в сутки подвержен сезонному регулированию, что вынуждает экономить воду в засушливый период.

Пенайский водоисточник в районе 11 км Сухумского шоссе мощностью от 0,5 тыс. м3 в сутки (в летний период), до 25,0 тыс. м3 в сутки (зимой).

Троицкий групповой водопровод в районе ст. Троицкой Крымского района подаёт городу Новороссийску 100-105 тыс. м3 в сутки.

Локальные водоисточники «Баканский», «Калина», «Раевский», «Семигорский», с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка обеспечивают водоснабжение сельской местности.

Централизованную систему подачи и распределения воды в силу значительных перепадов высот составляют 35 локальных зон.

Для приема и очистки сточных вод на территории муниципального образования имеется 7 комплексов очистных сооружений: ОСК Южной части города в п. Алексино, ОСК Северной части города, ОСК по ул. Мефодиевская, ОСК в п. Верхнебаканский, ОСК в с. Гайдук, ОСК в ст. Натухаевская, ОСК в с. Абрау-Дюрсо.

Схема водоснабжения и водоотведения города утверждена Решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 ноября 2014 года № 432 «Об утверждении отраслевых схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на период до 2021 года с учетом перспективы до 2041 года и внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 26 ноября 2013 года № 259».

 Общая протяженность водопроводных сетей составляет 762,7 км., общая протяженность канализационных сетей – 273,45 км.

Проблема водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.

Отсутствие круглосуточного водоснабжения и централизованного водоотведения муниципального образования город Новороссийск сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации водоснабжения муниципального образования, создании благоприятного инвестиционного климата.

Мероприятия подпрограммы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые подпрограммой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.

Отсутствие сетевого газа в ряде районов города сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.

Мероприятия подпрограммы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые подпрограммой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

За прошедшие годы накопилось много проблем, связанных с решением задач направленных на развитие дорожной сети, что немаловажно для города Новороссийска.

В рамках реконструкции улицы Видова, протяженность которой составила – более 2,2 километра был выполнен ремонт существующих сетей теплотрассы, водопровода и ливневой канализации, электрических сетей, наружных сетей уличного освещения. Завершение реконструкции улицы позволило создать вторую дорогу с двусторонним движением (по две полосы в каждом направлении), на участке от поворота улиц Луначарского и улицы Свободы, что решило проблему, и позволило равномерно распределить транспортные потоки, с уменьшением нагрузки на Анапское шоссе. В ходе выполнение работ, были освоены денежные средства, в том числе из Федерального бюджета. Затем администрация муниципального образования город Новороссийск намеревается осуществить реконструкции другого участка ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Луначарского, протяженностью 1,3 км. Проектная сметная документация разработана.

Однако, осталась проблема движения транспорта по Анапскому шоссе, от развязки на с. Абрау - Дюрсо до улицы Тобольской. В этом направлении администрация муниципального образования город Новороссийск выполнила подготовку проектно-сметной документации в рамках строительства объекта: «Обход 13-го жилого микрорайона в г. Новороссийске» (длина – 1,7 км). Затрагивая проблему движения автотранспорта в Приморском районе, силами администрации муниципального образования город Новороссийск выполнена реконструкция ул. Герцена от ул. Рязанской до ул. Камской, протяженность которой составляет – 0,6 км. В рамках выполнения строительно-монтажных работ выполнено: перенос сетей водоснабжения, перенос сетей теплоснабжения, в том числе устройство ливневой канализации и устройство подпорных стен, а также устройство наружного освещения и пешеходной части из тротуарной плитки.

Центральный район города Новороссийска тоже подвергся изменениям в сфере благоустройства. Это ул. Видова в границах ул. Кутузовская и ул. Свобода (0,67 км, упоминалась ранее в рамках реконструкции), ул. Бирюзова в границах ул. Видова и ул. Победы, где выполнены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения, озеленения, и ремонту дорожного полотна и тротуарного покрытия.

На сегодняшний момент выполнен ремонт ул. Свободы в границах ул. Видова и ул. Ботылева, протяженность которой составляет – 755 метров. Ремонт дорожного полотна был выполнен в рамках краевой целевой программы. Данная улица является связывающей артерией с. Широкая балка, где интенсивность движения максимальна, что создает заторы в «час пик».

В Центральном районе выполнен ремонт ул. Победы в границах ул. Бирюзова и ул. Новороссийской республики, (участок от ул. Бирюзова до ул. Свободы).

Также необходимо реализовать планы по капитальному ремонту ул. Кутузовской в границах ул. Советов и ул. Видова, что улучшит пропускную способность данного участка.

Острая обстановка сложилась в Южном районе города, где уже на сегодняшний момент практически завершена работа по благоустройству ул. Южной от проспекта Дзержинского до проспекта Ленина (1 этап от ул. Пионерской до проспекта Ленина) с устройством дорожного полотна, наружных сетей освещения. Протяженность объекта составляет 1114 метров.

Осталась проблема движения транспорта на пересечении ул. Куникова и проспекта Дзержинского, где принято решение об обустройстве кругового движения. Исходные данные для предпроектных работ собираются, в том числе технические условия на перенос сетей инженерно-технического обеспечения и организацию дорожного движения с устройством надземных пешеходных переходов. Также в планах строительство кругового движения на пересечении ул. Видова и ул. Луначарского, эти мероприятия входят в проект по реконструкции ул. Видова и устройство развязки в районе 13-го микрорайона (пересечение Анапское шоссе и ул. Горького).

В 2017 году на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск было предусмотрено из средств местного бюджета 154 545,0 тыс. рублей. Выделенные средства были направлены на решение имеющихся проблем в социальной сфере, в том числе:

По объектам физической культуры и спорта на продолжение строительства Дворца олимпийских видов спорта, устройство скейт-парка, строительство объекта «Комбинированный паркур воркаут парк» в районе ДТДМ им. Сипягина, выполнение проектных работ по малобюджетному спортивному комплексу «Титан» п. Верхнебаканский.

По объектам образования выполнен вынос кабельных линий и водопроводных сетей в объеме 262 п. м. СОШ № 23 в с. Гайдук, а так же проведены работы по подключению к сетям газоснабжения.

Начато строительство школы на 1100 мест в 13 микрорайоне г. Новороссийска. Выполнены работы по выносу сетей канализации и электроснабжения с площадки строительства школы на 1100 мест в 13 микрорайоне г. Новороссийска.

В рамках реконструкции МБУ ДК «Кубань» села Цемдолина выполнено наружное водоснабжение, наружное водоотведение, наружное освещение и аварийное электроснабжение.

С целью обеспечения мер пожарной безопасности в ст. Раевской начато строительство пожарного депо V типа на 2 пожарных автомобиля.

2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

 Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

|  |
| --- |
|  Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне.  |
|  Задачи: 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. 2.Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения. 3.Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. 4.Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. |
| Методика расчета целевых показателей |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
|  Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой | Показатель рассчитывается как соотношение объема расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой воды. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». |
|  Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | Показатель рассчитывается как соотношение одиночного протяжения газовой сети построенной за отчетный период к одиночному протяжению имеющейся уличной газовой сети на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». |
|  Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся | Показатель рассчитывается как соотношение протяженности улиц, проездов, набережных построенных за отчетный период к общей протяженности улиц, проездов, набережных от числа имеющихся на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
|  Количество отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта | Показатель определяется как абсолютное число отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта построенных за отчетный период. Данный показатель определяет МКУ «Управление строительства» |

 Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

 Настоящая Программа рассчитана на 2017-2022 годы.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной муниципальной программой цели предусматривается реализация пяти подпрограмм:

Подпрограмма «Обеспечение устойчивости работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение №2). Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» ([приложение](#sub_1200) № 3). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 4). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» ([приложение](#sub_1200) № 5). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск. В рамках реализации подпрограммы реализуются проекты «Строительство детского сада на 240 мест по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новороссийск» и «Строительство детского сада на 280 мест в 13-м микрорайоне».

Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» ([приложение](#sub_1200) № 6). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Реализация мероприятий по проектным работам заложенных в подпрограммы позволит получить проектный задел на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в данную муниципальную программу.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

 Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведено в Приложении № 9.

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится координатором муниципальной программы на основе информации, необходимой для ее проведения, предоставляемой координаторами подпрограмм, разработчиками и исполнителями мероприятий муниципальной программы.

 Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования город Новороссийск может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основных исполнителей мероприятий Программы. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Общий механизм управления Программой включает контроль и учет исполнения, анализ, корректировку, ресурсное обеспечение и оценку эффективности программных мероприятий и Программы в целом. Согласование с краевыми министерствами, ведомствами мероприятий, финансируемых из краевого бюджета Краснодарского края. Подготовка предложений, их защита, согласование финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета через краевые министерства, ведомства. Финансирование программных мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по формам отчетов в соответствии с приложениями № [10](#Par1355), №11 и № 12 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск». Информация по приложению №10 «Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис администрации муниципального образования город Новороссийск не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях.

 Информация по приложению №11 «Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и электронном носителях.

 Информация по приложению №12 «Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на бумажном и электронном носителях.

 Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

муниципального образования, начальник

управления капитального строительства

и развития застроенных территорий С.А. Уманцев

 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: |  УКС и РЗТ |
| Участники подпрограммы: |  МКУ «Управление строительства», Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск |
| Цель подпрограммы: |  Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. |
| Задачи муниципальной подпрограммы: | 1.Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса. 3.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы: | 1.Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей.2.Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей.3.Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год.4.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2017-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы: |  - 2017 год 13 989,0 – тыс. рублей, местный бюджет – 13 989,0 тыс. рублей, краевой бюджет-0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - 2018 год – 7 446,5 тыс. рублей, местный бюджет – 7 446,5 тыс. рублей, краевой бюджет- 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - 2019 год – 184 468,5 тыс. рублей, местный бюджет – 184 468,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей- 2020 год – 295 628,7 тыс. рублей, местный бюджет – 228 809,2 тыс. рублей, краевой бюджет- 66 819,5 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;- 2021 год –370 523,0 тыс. рублей, местный бюджет – 271 108,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 19 036,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 80 378,1 тыс. рублей; - 2022 год –947 123,4 тыс. рублей, местный бюджет – 277 939,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 113 903,6 тыс. рублей, федеральный бюджет – 555 280,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы: |  Осуществляет УКС и РЗТ |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск

Водоснабжение города осуществляется от следующих источников:

Неберджаевский водозабор, средней мощностью 22,5 тыс. м3 в сутки подвержен сезонному регулированию, что вынуждает экономить воду в засушливый период.

Пенайский водоисточник в районе 11 км Сухумского шоссе мощностью от 0,5 тыс. м3 в сутки (в летний период), до 25,0 тыс. м3 в сутки (зимой).

Троицкий групповой водопровод в районе ст. Троицкой Крымского района подаёт городу Новороссийску 100-105 тыс. м3 в сутки.

Локальные водоисточники «Баканский», «Калина», «Раевский», «Семигорский», с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка обеспечивают водоснабжение сельской местности.

Централизованную систему подачи и распределения воды в силу значительных перепадов высот составляют 35 локальных зон.

Для приема и очистки сточных вод на территории муниципального образования имеется 7 комплексов очистных сооружений: ОСК Южной части города в п. Алексино, ОСК Северной части города, ОСК по ул. Мефодиевская, ОСК в п. Верхнебаканский, ОСК в с. Гайдук, ОСК в ст. Натухаевская, ОСК в с. Абрау-Дюрсо.

Схема водоснабжения и водоотведения города утверждена Решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 ноября 2014 года № 432 «Об утверждении отраслевых схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на период до 2021 года с учетом перспективы до 2041 года и внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 26 ноября 2013 года № 259».

 Общая протяженность водопроводных сетей составляет 762,7 км., общая протяженность канализационных сетей – 273,45 км.

Проблема водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.

Отсутствие круглосуточного водоснабжения и централизованного водоотведения муниципального образования город Новороссийск сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

 Цели, задачи и методика расчета целевых показателей (приложение № 8) муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

|  |
| --- |
|  Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. |
| Задачи: 1.Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса 3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы |
| Методика расчета целевых показателей |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
|  1.Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей. | Показатель рассчитывается как соотношение протяженности аварийных сетей водоснабжения к общему протяжению сетей водоснабжения. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска» |
|  2. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей. | Показатель рассчитывается как соотношение протяженности аварийных сетей водоотведения к общему протяжению сетей водоотведения. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска» |
|  3.Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год | Показатель рассчитывается путем подсчета количества произошедших аварий в расчете на 1000 км сетей водоснабжения в год. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска» |
|  4.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

 Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

 Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск.

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств будет обеспечена за счет: исключения возможности нецелевого использования средств, возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

 Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму объекты. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

 Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

 5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;

 5.2. Проведение электронных аукционов;

 5.3. Заключение контрактов на выполнение строительно – монтажных работ;

 5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;

 5.5. Выполнение строительно – монтажных работ по объектам согласно утвержденных сроков;

 5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

 Механизм реализации муниципальной подпрограммы также предполагает осуществление мероприятий по санированию и капитальному ремонту сетей водоснабжения муниципального образования город Новороссийск (решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2018 года № 345). Заказчиком строительства выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск.

Заместитель главы

муниципального образования, начальник

управления капитального строительства

и развития застроенных территорий С.А. Уманцев

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | УКС и РЗТ |
| Участники подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Цель муниципальной подпрограммы: |  Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций.  |
| Задачи муниципальной подпрограммы: | 1.Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск.2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы: | 1.Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети. 2.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы: | 2017-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы: | –2017 год – 79 528,0 тыс. рублей, местный бюджет–59 057,0тыс.рублей, краевой бюджет-20 471,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;–2018 год – 72 004,1 тыс. рублей, местный бюджет – 49 618,6 тыс. рублей, краевой бюджет- 22 385,5 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;–2019 год – 26 956,2 тыс. рублей, местный бюджет – 26 956,2 тыс. рублей, краевой бюджет- 7 209,3 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;–2020 год – 31 451,5 тыс. рублей, местный бюджет – 31 451,5 тыс. рублей, краевой бюджет- 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;–2021 год – 35 000,0 тыс. рублей, местный бюджет – 10 566,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 43 000,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;–2022 год – 53 566,0 тыс. рублей, местный бюджет – 36 475,3 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы: | Осуществляет УКС и РЗТ |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития

инженерной инфраструктуры муниципального образования город Новороссийск

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Отсутствие сетевого газа в отдельных районах города сдерживает развитие социальной инфраструктуры и увеличивает эксплуатационные затраты социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

 Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

|  |
| --- |
| Цель: Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций.   |
|   Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск 2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы |
| Методика расчета целевых показателей |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
|  1.Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | Показатель рассчитывается как соотношение одиночного протяжения газовой сети построенной за отчетный период к одиночному протяжению имеющейся уличной газовой сети на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
| 2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

 Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

 Срок реализации Подпрограммы - 2017 – 2022 годы.

3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

 Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9.

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

1. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

 Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации муниципального образования город Новороссийск.

 Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5.Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

 Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму объекты. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

 Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

 5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;

 5.2. Проведение электронных аукционов;

 5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ;

 5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;

 5.5. Выполнение строительно – монтажных работ по объектам согласно утвержденных сроков;

 5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

Заместитель главы

муниципального образования, начальник

управления капитального строительства

и развития застроенных территорий С.А. Уманцев

 Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | УКС и РЗТ |
| Участники подпрограммы: | МКУ «Управление строительства»  |
| Цель подпрограммы: | Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Новороссийской городской агломерации.  |
| Задачи подпрограммы: | 1.Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск, строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства.2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы: |  1.Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от общего числа имеющихся.2.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы |
| Источники финансирования подпрограммы: |  - 2017 год – 28 089,0 тыс. рублей, местный бюджет – 28 089,0тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; -2018 год – 99 330,6 тыс. рублей, местный бюджет – 99 330,6 тыс. рублей, краевой бюджет- 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; -2019 год – 274 237,5 тыс. рублей, местный бюджет – 70 556,9 тыс. рублей, краевой бюджет – 10 720,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 192 960,6 тыс. рублей; -2020 год – 273 115,8 тыс. рублей, местный бюджет – 187 004,4 тыс. рублей, краевой бюджет- 16 489,5 тыс. рублей, федеральный бюджет – 69 621,9 тыс. рублей; -2021 год – 95 597,3 тыс. рублей, местный бюджет – 95 597,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; -2022 год – 121 335,8 тыс. рублей, местный бюджет – 121 335,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы: | Осуществляет УКС и РЗТ |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования город Новороссийск

За прошедшие годы накопилось много проблем, связанных с решением задач направленных на развитие дорожной сети, что немаловажно для города Новороссийска.

В рамках реконструкции улицы Видова, протяженность которой составила – более 2,2 километра был выполнен ремонт существующих сетей теплотрассы, водопровода и ливневой канализации, электрических сетей, наружных сетей уличного освещения. Завершение реконструкции улицы позволило создать вторую дорогу с двусторонним движением (по две полосы в каждом направлении), на участке от поворота улиц Луначарского и улицы Свободы, что решило проблему, и позволило равномерно распределить транспортные потоки, с уменьшением нагрузки на Анапское шоссе. Для реконструкции другого участка ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Луначарского, протяженностью 1,3 км разработана проектная сметная документация.

Однако, осталась проблема движения транспорта по Анапскому шоссе, от развязки на с. Абрау - Дюрсо до улицы Тобольской. В этом направлении администрация муниципального образования город Новороссийск выполнила подготовку проектно-сметной документации в рамках строительства объекта: «Обход 13-го жилого микрорайона в г. Новороссийске» (длина – 1,7 км).

 В 2019 году реализация объектов «Обход 13-го жилого микрорайона г. Новороссийска» и «Реконструкция и расширение ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Кутузовской в г. Новороссийске. I этап», предусмотренных пунктами № 3.1 и № 3.2 Приложения № 7 , осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Затрагивая проблему движения автотранспорта в Приморском районе, силами администрации муниципального образования город Новороссийск выполнена реконструкция ул. Герцена от ул. Рязанской до ул. Камской, протяженность которой составляет – 0,6 км. В рамках выполнения строительно-монтажных работ выполнено: перенос сетей водоснабжения, перенос сетей теплоснабжения, в том числе устройство ливневой канализации и устройство подпорных стен, а также устройство наружного освещения и пешеходной части из тротуарной плитки.

Центральный район города Новороссийска тоже подвергся изменениям в сфере благоустройства. Это ул. Видова в границах ул. Кутузовская и ул. Свободы (0,67 км, упоминалась ранее в рамках реконструкции), ул. Бирюзова в границах ул. Видова и ул. Победы, где выполнены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения, озеленения, и ремонту дорожного полотна и тротуарного покрытия.

На сегодняшний момент выполнен ремонт ул. Свободы в границах ул. Видова и ул. Ботылева, протяженность которой составляет – 755 метров. Ремонт дорожного полотна был выполнен в рамках краевой целевой программы. Данная улица является связывающей артерией с. Широкая балка, где интенсивность движения максимальна, что создает заторы в «час пик».

В Центральном районе выполнен ремонт ул. Победы в границах ул. Бирюзова и ул. Новороссийской республики, (участок от ул. Бирюзова до ул. Свободы.

Также необходимо реализовать планы по капитальному ремонту ул. Кутузовской в границах ул. Советов и ул. Видова, что улучшит пропускную способность данного участка.

Острая обстановка сложилась в Южном районе города, где уже на сегодняшний момент практически завершена работа по благоустройству ул. Южной от проспекта Дзержинского до проспекта Ленина (1 этап от ул. Пионерской до проспекта Ленина) с устройством дорожного полотна, наружных сетей освещения. Протяженность объекта составляет 1114 метров. Не оставлен без внимания проспект Ленина в границах ул. Куникова до ул. Героев Десантников, (участок 1,2,3 очереди проспекта Ленина до ул. Исаева закончен, протяженность составляет 1,4 км), где решилось много задач и организовано многополосное движение.

Осталась проблема движения транспорта на пересечении ул. Куникова и проспекта Дзержинского, где принято решение об обустройстве кругового движения. Исходные данные для предпроектных работ собираются, в том числе технические условия на перенос сетей инженерно-технического обеспечения и организацию дорожного движения с устройством надземных пешеходных переходов. Также в планах строительство кругового движения на пересечении ул. Видова и ул. Луначарского, эти мероприятия входят в проект по реконструкции ул. Видова и устройство развязки в районе 13-го микрорайона (пересечение Анапское шоссе и ул. Горького).

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

 Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

|  |
| --- |
| Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Новороссийской городской агломерации. |
| Задачи: 1. Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск, строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства. 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы |
| Методика расчета целевых показателей |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
|  1.Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от их числа  |  Показатель рассчитывается как соотношение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных построенных за отчетный период к протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных от числа имеющихся на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
|  2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

 Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

 Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы.

3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Финансовое обеспечение объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», осуществляется с привлечением иных межбюджетных трансфертов из средств федерального и краевого бюджетов.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

 Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5.Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

 Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

 Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

 5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;

 5.2. Проведение электронных аукционов;

 5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ;

 5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;

 5.5. Выполнение строительных работ по объектам согласно утвержденных сроков;

 5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

 Механизм реализации муниципальной подпрограммы также предполагает предоставление из муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Новороссийск (постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 1793 от 9 марта 2016 года).

Заместитель главы

муниципального образования, начальник

управления капитального строительства

и развития застроенных территорий С.А. Уманцев

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | УКС и РЗТ |
| Участники подпрограммы: |  Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства», [Управление физической культуры и спорта](http://admnvrsk.ru/podrazdeleniya/upravleniya/upravlenie-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/) администрации муниципального образования город Новороссийск |
| Цель подпрограммы: |  Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы  |
| Задачи подпрограммы |  1.Выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск. 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы: |  1.Рост числа отремонтированных, реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся.  2.Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся. 3.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Проекты в составе муниципальной подпрограммы |  1.«Строительство детского сада на 240 мест по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новороссийск»; 2.«Строительство детского сада на 280 мест в 13-м микрорайоне». |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017–2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: | – 2017 год – 401 134,0 тыс. рублей, местный бюджет –154 545,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 246 589,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;–2018 год – 828 934,9 тыс. рублей, местный бюджет – 215 478,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 477 110,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 136 346,5 тыс. рублей;– 2019 год – 590 382,1 тыс. рублей, местный бюджет – 253 723,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 262 983,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 73 675,9 тыс. рублей;–2020 год – 1 096 410,7 тыс. рублей, местный бюджет – 439 554,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 656 856,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; – 2021 год –1 434 290,2 тыс. рублей, местный бюджет – 466 082,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 968 207,5 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; – 2022 год –549 822,0 тыс. рублей, местный бюджет – 432 946,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 116 875,6 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением: |  Осуществляет УКС и РЗТ |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск

 В 2017 году на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск было предусмотрено из средств местного бюджета 154 545,0 тыс. рублей, которые были направлены:

 - по объектам физической культуры и спорта на продолжение строительства Дворца олимпийских видов спорта, устройство скейт-парка, строительство объекта «Комбинированный паркур воркаут парк» в районе ДТДМ им. Сипягина, выполнение проектных работ по малобюджетному спортивному комплексу «Титан» п. Верхнебаканский;

 - по объектам образования выполнен вынос кабельных линий и водопроводных сетей в объеме 262 п.м. СОШ № 23 в с. Гайдук, а так же проведены работы по подключению к сетям газоснабжения. Начато строительство школы на 1100 мест в 13 микрорайоне г. Новороссийска. Выполнены работы по выносу сетей канализации и электроснабжения с площадки строительства школы на 1100 мест в 13 микрорайоне г. Новороссийска. В рамках реализации настоящей подпрограммы начаты работы по проектированию и реализации проектов «Строительство детского сада на 240 мест по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новороссийск» и «Строительство детского сада на 280 мест в 13-м микрорайоне».

 В рамках реконструкции МБУ ДК «Кубань» села Цемдолина выполнено наружное водоснабжение, наружное водоотведение, наружное освещение и аварийное электроснабжение. С целью обеспечения мер пожарной безопасности в ст. Раевской начато строительство пожарного депо V типа на 2 пожарных автомобиля.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

 Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

|  |
| --- |
|   Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.   |
|  Задачи: 1.Выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы |
| Методика расчета целевых показателей |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
|  1. Рост числа отремонтированных, реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся | Показатель рассчитывается как соотношение числа отремонтированных, реконструированных, построенных спортивных сооружений от общего количества объектов спорта подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
|  2.Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся | Показатель рассчитывается как соотношение числа построенных общеобразовательных организаций от общего количества объектов образования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
|  3. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

 Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

 Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск. Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

1. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

 Оценка эффективности подпрограммы определяется в составе муниципальной программы по методике, разработанной администрацией муниципального образования город Новороссийск.

 Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

 Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы». Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

 5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;

 5.2. Проведение электронных аукционов;

 5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ.

 5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;

 5.5. Выполнение строительных работ по объектам;

 5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

 Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

 Механизм реализации муниципальной подпрограммы также предполагает предоставление из муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Новороссийск (постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 1793 от 9 марта 2016 года).

Заместитель главы

муниципального образования, начальник

управления капитального строительства

и развития застроенных территорий С.А. Уманцев

Приложение № 6

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 муниципального образования

 город Новороссийск

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: |  УКС и РЗТ |
| Участники подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Цель подпрограммы: |  Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности.  |
| Задача подпрограммы | 1.Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы: | 1.Выполнение мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» в процентах от общего количества. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: | 2017–2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: |  –2017 год – 22 618,0 тыс. рублей, местный бюджет–22 618,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2018 год – 28 227,0 тыс. рублей, местный бюджет – 28 227,0тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2019 год – 28 802,6 тыс. рублей, местный бюджет – 28 802,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2020 год – 47 530,1 тыс. рублей, местный бюджет – 47 530,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2021 год – 48 423,6 тыс. рублей, местный бюджет – 48 423,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2022 год – 48 423,6 тыс. рублей, местный бюджет – 48 423,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы: |  Осуществляет УКС и РЗТ |

1. Характеристика текущего состояния МКУ «Управление строительства»

 Согласно штатному расписанию, численность сотрудников МКУ «Управление строительства» составляет 28 человек. В структуре управления предусмотрено 7 отделов: - подготовки и согласования проектов; - производственно-технический; - развития инженерной инфраструктуры; -строительного контроля; -юридический; -контрактной службы; - делопроизводства.

 Основные направления деятельности МКУ «Управление строительства»:

* осуществляет функции заказчика (застройщика, технического заказчика) на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, сетей и коммуникаций, благоустройства бульваров, парков, скверов, набережной, улиц, автомобильных дорог для муниципальных нужд, сносу (демонтажу) зданий, строений, сооружений либо их отдельных конструкций, сбору и вывозу строительного мусора с территории муниципального образования город Новороссийск в количестве объектов и объеме средств, предусмотренных на основании и в соответствии с программами, утвержденными постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск на соответствующий период;
* осуществляет строительный контроль объектов строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и сноса (демонтажа) зданий, строений, сооружений либо их отдельных конструкций в части соответствия утвержденной проектно-сметной документации, а также соблюдения строительных норм и правил (СНиП) и требований действующего законодательства;
* вносит предложения об утверждении результатов положительных заключений по разработанной проектно-сметной документации соответствующими постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск;
* вносит в адрес администрации муниципального образования город Новороссийск предложения о включении в общий реестр, в городскую муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск» на предстоящий период новых, а также незавершенных строительством переходящих объектов;
* передает в установленном порядке объекты Управлению имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск для учета их в «Муниципальной казне» города;
* заключает муниципальные контракты на выполнение работ по сносу самовольных построек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании постановления (распоряжения) администрации муниципального образования город Новороссийск о сносе самовольной постройки принятого во исполнение судебного акта вступившего в законную силу или решения администрации муниципального образования город Новороссийск принятого на основании п.4 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации, оформленного в виде постановления (распоряжения) о сносе самовольной постройки.

Муниципальное казенное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

 Муниципальное казенное учреждение является муниципальным учреждением, осуществляющим оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и осуществления строительного контроля, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, на основании и в соответствии с программами, утвержденными постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск на соответствующий период.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

 Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

|  |
| --- |
|  Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности.  |
|  Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
| Методика расчета целевых показателей |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1.Выполнение мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» в процентах от общего количества | Показатель рассчитывается как соотношение числа выполненных мероприятий к общему количеству мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы». Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

 Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

 Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

 Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

 Оценка эффективности подпрограммы определяется в составе муниципальной программы по методике, разработанной администрацией муниципального образования город Новороссийск.

 Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

 5.Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

 Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы». Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

 5.1. Разработка и утверждение бюджетной сметы расходов;

 5.2. Постатейная расшифровка к бюджетной смете расходов;

 5.3.Заключение муниципальных контрактов и договоров на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, сетей и коммуникаций, благоустройство и обслуживание (коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, прочие расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности управления);

 5.4. Согласование договоров с управлением финансового контроля и последующая их реализация.

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

Заместитель главы

муниципального образования, начальник

управления капитального строительства

и развития застроенных территорий С.А. Уманцев

|  |
| --- |
|  |
|  Приложение № 7 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования  город Новороссийск от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_МЕРОПРИЯТИЯ муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам, (тыс. руб.) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик/главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств / исполнитель |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы |
|  Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне.  |
| Задачи: 1.Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. 2.Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения. 3.Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. 4.Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. |
|  | ВСЕГОпо муниципальной программе | всего | 8 134 389,7 | 545 358,0 | 1 035 943,1 | 1 104 846,9 | 1 744 136,8 | 1 983 834,1 | 1 720 270,8 |  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 1 108 263,0 | 0,0 | 136 346,5 | 266 636,5 | 69 621,9 | 80 378,1 | 555 280,0 |  |
| краевой бюджет | 3 048 657,0 | 267 060,0 | 499 495,9 | 280 912,4 | 740 165,1 | 987 244,4 | 273 779,2 |  |
| местныйбюджет | 3 977 469,7 | 278 298,0 | 400 100,7 | 557 298,0 | 934 349,8 | 916 211,6 | 891 211,6 |  |
|   1.Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
|   Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. |
|   Задачи: 1.Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса 3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы |
| 1.1 | Канализационный коллектор от очистных сооружений с. Гайдук до КНС-7 в г. Новороссийске | всего | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построен канализационный коллектор  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Канализационная сеть по пер. Приморскому и по ул. Шота Руставели от пер. Приморского до ул. Запорожская. Строительство | всего | 825,0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построена канализационная сеть длиной 60 метров. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 825,0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Новороссийске Зона 17. Капитальный ремонт водовода по ул. Запорожской от ул. С. Стальского до ул. Запорожской. Дополнительные работы | всего | 164,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Капитально отремонтирована водопроводная сетьдлиной 10 метров в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 164,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Капитальный ремонт водовода Ду 500 мм по Мысхакскому шоссе от точки врезки, переложенной трубы Д-630мм до ул. Прохорова через ул. Физкультурную. Дополнительные работы | всего | 772,0 | 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Капитально отремонтирована водопроводная сетьдлиной 60 метров в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местныйбюджет | 772,0 | 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Реконструкция ВНС на Вербовой Балке, г .Новороссийск | всего | 43 400,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 400,1 | 0,0 | 0,0 | ВНС реконструирована с увеличением мощности с 200 до 900 м3/час | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 33 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 409,7 | 0,0 | 0,0 |
| местныйбюджет | 9 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 990,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Строительство ВНС на отметке 215 в г. Новороссийске | всего | 39 848,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 848,6 | 0,0 | 0,0 |  Построены две повысительные ВНС производительнос тью по 260 м3/час каждая. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 33 409,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 409,8 | 0,0 | 0,0 |
| местныйбюджет | 6 438,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 438,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Канализационная сеть по ул. Физкультурной от ул. Прохорова до ул. Таганрогской. Строительство | всего | 660,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построена канализационная сеть длиной 90 метров в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 660,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Обследование сетей водоснабжения г. Новороссийск | всего | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Определен фактический износ 20000 метров сетей водоснабжения. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 |  «Канализационная насосная станция в районе ул. Коммунальная в с. Гайдук и коллектор от нее до очистных сооружений с. Гайдук в г. Новороссийске» (в том числе ПИР) | всего | 25 498,4 | 1 737,0 | 0,0 | 20 381,4 | 3 380,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД в 2017 году. Построена канализационная насосная станция в 2019 год - 100% | МКУ «Управлениестроительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 25 498,4 | 1 737,0 | 0,0 | 20 381,4 | 3 380,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Комплексное развитие системы водоснабжения зон № 23, 32 в г. Новороссийске. Водовод 2 Ду 500 от резервуара чистой воды на отм. 215 до водопроводной насосной станции «Вербовая Балка» (в том числе ПИР, госэкспертиза) | всего | 1 835,1 | 1 010,0 | 825,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД в 2017 и получено заключение госэкспертизы в 2018 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 835,1 | 1 010,0 | 825,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | «Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г.Новороссийске» | всего | 20 677,7 | 3 542,0 | 1 221,9 | 350,0 | 0,0 | 15 563,8 | 0,0 | Разработана ПСД  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20 677,7 | 3 542,0 | 1 221,9 | 350,0 | 0,0 | 15 563,8 | 0,0 |
| 1.12 | Очистные сооружения сточных вод и сети канализации с. Широкая Балка. I I этап. (в том числе ПИР) | всего | 5 526,0 | 0,0 | 3 176,0 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5 526,0 | 0,0 | 3 176,0 | 2 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Устройство водоотводного сооружения для организации сквозного проезда по ул. Анапская, х. Ленинский путь г. Новороссийска через существующий овраг в районе федеральной дороги А-290 Новороссийск-Керчь км. 20+550 (слева) (в том числе ПИР) | всего | 899,5 | 0,0 | 216,5 | 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 899,5 | 0,0 | 216,5 | 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения\*\* | всего | 461 923,6 | 0,0 | 0,0 | 101 914,0 | 208 000,0 | 208 000,0 | 208 000,0 | Разработана ПСД. Отремонтированы сети водоснабжения в объеме определенном проектом. | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 461 923,6 | 0,0 | 0,0 | 101 914,0 | 208 000,0 | 208 000,0 | 208 000,0 |
| 1.15 | Проведение работ по санированию сетей водоснабжения\*\* | всего | 53 478,7 | 0,0 | 0,0 | 53 478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведены работы по санированию сетей водоснабжения в объемах согласно санитарных норм | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 53 478,7 | 0,0 | 0,0 | 53 478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от с.Большие Хутора, с.Абрау Дюрсо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки (земельные участки с кадастровыми номерами 23:47:0116044:2 и 23:47:0116022:457) | всего | 849 672,3 | 0,0 | 0,0 | 3 417,6 | 0,0 | 134 357,2 | 711 897,5 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 635 658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 378,1 | 555 280,0 |
| краевой бюджет | 132 940,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 036,9 | 113 903,6 |
| местный бюджет | 77 555,1 | 0,0 | 0,0 | 3 417,6 | 0,0 | 34 942,2 | 42 713,9 |
| 1.17 | Обеспечение водоснабжением и водоотведением жилых районов г.Новороссийска (в том числе ПИР) | всего | 39 827,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 602,0 | 27 225,9 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 39 827,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 602,0 | 27 225,9 |
| 1.18 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т. д) | всего | 2 038,1 | 44,0 | 950,3 | 43,8 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего ведения работ | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 038,1 | 44,0 | 950,3 | 43,8 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19 | Обязательства по объектам прошлых лет\* | всего | 5 781,7 | 4 725,0 | 1 056,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Погашена кредиторская задолженность 2017год - 100%2018 год - 100% | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5 781,7 | 4 725,0 | 1 056,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной подпрограмме | всего | 1 819 179,1 | 13 989,0 | 7 446,5 | 184 468,5 | 295 628,7 | 370 523,0 | 947 123,4 |  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 635 658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 378,1 | 555 280,0 |  |
| краевой бюджет | 199 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 819,5 | 19 036,9 | 113 903,6 |  |
| местный бюджет | 983 761,0 | 13 989,0 | 7 446,5 | 184 468,5 | 228 809,,2 | 271 108,0 | 277 939,8 |  |
|   2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
|   Цель: Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций.   |
|   Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы |
| 2.1 | Строительство глубоководных выпусков для организации очистки и сброса ливневых вод с территории муниципального образования город Новороссийск в акваторию Черного моря из существующих 10-ти ливневых выпусков (в том числе ПИР) | всего | 30 461,5 | 3 255,0 | 0,0 | 0,0 | 11 640,5 | 5 000,0 | 10 566,0 | Разработана ПСД в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30 461,5 | 3 255,0 | 0,0 | 0,0 | 11 640,5 | 5 000,0 | 10 566,0 |
| 2.2 | Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФХ «Молоко») г. Новороссийска. | всего | 50 327,6 | 32 778,0 | 12 004,8 | 5 544,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построен газопровод длиной: 7 338 п. м в 2018 году. Выполнено техобслуживание в 2019 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 12 119,0 | 12 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 38 208,6 | 20 659,0 | 12 004,8 | 5 544,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Газоснабжение жилой застройки района «Золотая рыбка», ограниченной с. Цемдолина , с. Борисовка г. Новороссийска Краснодарского края | всего | 12 018,2 | 7 000,0 | 5 018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построен газопровод длиной: 718 м в 2017 году270 м в 2018 году  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12 018,2 | 7 000,0 | 5 018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Распределительный газопровод в районе, ограниченном улицами Октябрьская, Рубина, Сокольского, Вагоноремонтная, Садовая, Фисанова в г. Новороссийске. Установка ШРП (1,2,3 этапы) | всего | 53 363,6 | 16 804,0 | 35 670,8 | 888,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Построен газопровод 2600 м в 2017 году3565 м в 2018 году. Выполнено техобслуживание в 2019 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 22 726,2 | 8 352,0 | 14 374,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30 637,4 | 8 452,0 | 21 296,6 | 888,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Распределительный газопровод жилого района ул. Осоавиахима от ул. Владивостокской до ул. Лавандовой (пер. Дачный, ул. Дачная, ул. 1-я Дачная, пер. Советов, ул. Вишневая, пер. Безымянный, ул. Баграмяна) в г. Новороссийске. I этап (в том числе ПИР) | всего | 10 855,3 | 111,0 | 1 400,0 | 9 344,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Разработана ПСД в 2018 году.Построен газопровод длиной:3300 м в 2020 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 7 209,3 | 0,0 | 0,0 | 7 209,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 646,0 | 111,0 | 1 400,0 | 2 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Теплоснабжение жилого района по ул. Парк Б в г. Новороссийске. Блочно-модульная котельная и сети к ней (2 этап). (в том числе ПИР) | всего | 5 135,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 4 725,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5 135,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 4 725,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Расширение газораспределительной сети ПХ«Семигорье» г.Новороссийск Краснодарского края. Газоснабжение СОТ "Первомайский" ПХ "Семигорье" г. Новороссийска | всего |  800,0 | 0,0 | 0,0 |  800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построен газопровод длиной:1600 м в 2019 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство малоэтажной застройки г. Новороссийск, с. Большие хутора, район ул. Лунной для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. Электроснабжение,электроосвещение, водоснабжение. (1 этап). Водоснабжение. | всего | 1 239,4 | 0,0 | 1 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построен водопровод длиной 550,5 м в 2018 году | МКУ «Управление строительства |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1 165,0 | 0,0 | 1 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 74,4 | 0,0 | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство малоэтажной застройки г.Новороссийск, х. Семигорский, район ул. Натухаевская и Центральная для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. Электроснабжение,электроосвещение, водоснабжение (1 этап). Водоснабжение. | всего | 7 283,3 | 0,0 | 7 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построен водопровод длиной 3095 м в 2018 году | МКУ «Управление строительства |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6 846,3 | 0,0 | 6 846,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 437,0 | 0,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Прокладка кабеля связи от здания по ул. Динамовская,д.1 до здания по ул. Советов,18 в г. Новороссийске (в том числе ПИР) | всего | 2 657,4 | 0,0 | 203,9 | 132,5 | 2 321,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД.Проложен кабель правительственной связи длиной 2,4 км | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 657,4 | 0,0 | 203,9 | 132,5 | 2 321,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 |  Газоснабжение жилого района«Птичка» в с. Абрау-Дюрсо г. Новороссийска | всего | 17 300,0 | 700,0 | 0,0 | 390,5 | 1 209,5 | 15 000,0 | 0,0 | Разработана ПСД в 2020. Строительная готовность 100% в 2021 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17 300,0 | 700,0 | 0,0 | 390,5 | 1 209,5 | 15 000,0 | 0,0 |
| 2.12 | Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под строительство малоэтажных жилых застроек. Корректировка двух проектов. | всего | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Инженерное обеспечение района г. Великая г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 45 560,2 | 0,0 | 1 005,1 | 2 555,1 | 0,0 | 0,0 | 43 000,0 | Разработана ПСД в 2019 году. Построен газопровод длиной:6 800 м в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 43 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 000,0 |
| местный бюджет | 3 560,2 | 0,0 | 1 005,1 | 2 555,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | Инженерное обеспечение района ул. Герцена г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 4 061,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 3 511,0 | 0,0 | 0,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 061,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 3 511,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Инженерное обеспечение ст. Натухаевская г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 8 691,0 | 0,0 | 489,0 | 0,0 | 3 202,0 | 5 000,0 | 0,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8 691,0 | 0,0 | 489,0 | 0,0 | 3 202,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2.16 | Инженерное обеспечение ст. Раевская г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 6 421,6 | 0,0 | 566,6 | 855,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 421,6 | 0,0 | 566,6 | 855,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2.17 | Инженерное обеспечение с. Борисовка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 10 592,5 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 4 842,5 | 5 000,0 | 0,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10 592,5 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 4 842,5 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2.18 | Инженерное обеспечение района с. Южная Озереевка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 506,7 | 0,0 | 506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получен проект планировки.  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 506,7 | 0,0 | 506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | Инженерное обеспечение х. Горный г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 927,2 | 0,0 | 417,5 | 509,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получен проект планировки.  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 927,2 | 0,0 | 417,5 | 509,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | Инженерное обеспечение с. Федотовка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 2 003,7 | 0,0 | 618,7 | 1 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 003,7 | 0,0 | 618,7 | 1 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | Инженерное обеспечение с. Широкая Балка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 542,5 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получен проект планировки.  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 542,5 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | Инженерное обеспечение х. Семигорский г. Новороссийск, массив 8 (в том числе ПИР) | всего | 470,0 | 0,0 | 325,3 | 144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получен проект планировки. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 470,0 | 0,0 | 325,3 | 144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | Инженерное обеспечение Центрального внутригородского района г. Новороссийска (в том числе ПИР) | всего | 1 257,0 | 0,0 | 0,0 | 1 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 257,0 | 0,0 | 0,0 | 1 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.24 | Инженерное обеспечение Южного внутригородского района г. Новороссийска (в том числе ПИР) | Всего | 735,3 | 0,0 | 0,0 | 735,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 735,3 | 0,0 | 0,0 | 735,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.25 | Перекладка газопровода среднего давления Ду150 по ул.Сухумийское шоссе (р-н 3 поликлиники) в г.Новороссийске | Всего | 1 108,0 | 0,0 | 0,0 | 1 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 108,0 | 0,0 | 0,0 | 1 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.26 | Устройство дополнительного паводкового водосброса на Неберджаевском водохранилище, расположенном в границах г. Новороссийска, Краснодарского края | всего | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получена лесная декларация | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.27 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т.д) | всего | 6 836,9 | 4 244,0 | 1 352,2 | 1 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего ведения работ | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 836,9 | 4 244,0 | 1 352,2 | 1 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.28 | Обязательства по объектам прошлых лет\* | всего | 16 253,1 | 14 143,0 | 2 060,1 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Погашена кредиторская задолженность перед подрядными организациями 2017год - 100%2018 год - 100%2019 год - 100%  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16 253,1 | 14 143,0 | 2 060,1 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной подпрограмме | всего | 298 505,8,1 | 79 528,0 | 72 004,1 | 26 956,2 | 31 451,5 | 35 000,0 | 53 566,0 |  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 93 065,8,8 | 20 471,0 | 22 385,5 | 7 209,3 | 0,0 | 0,0 | 43 000,0 |  |
| местный бюджет | 205 440,0 | 59 057,0 | 49 618,6 | 19 746,9 | 31 451,5 | 35 000,0 | 10 566,0 |  |
|  3. Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
| Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Новороссийской городской агломерации. |
| Задачи: 1. Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск, строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства. 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| 3.1. | Обход 13-го жилого микрорайона г. Новороссийска. Строительство (в том числе ПИР) | всего | 137 088,6 | 4 419,0 | 44 099,1 | 90 079,6 | 445,5 | 0,0 | 0,0 | Построены:-электросети 884м;- газопровод 53 м;-ливневой коллектор 689 м.Вырублено 40 деревьев. Построена щебеночная дорога 21 000 м2. Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 55 859,0 | 0,0 | 0,0 | 55 859,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 103,3 | 0,0 | 0,0 | 3 103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 78 126,3 | 4 419,0 | 44 099,1 | 29 161,8 | 445,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Реконструкция и расширение ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Кутузовской в г. Новороссийске. I этап | всего | 166 346,5 | 0,0 | 0,0 | 166 346,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отремонтировано дорожное покрытие, обустроены тротуары и выполнено искусственное освещение с уровнем готовности100% в 2019 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 137 100,7 | 0,0 | 0,0 | 137 100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 7 616,7 | 0,0 | 0,0 | 7 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21 629,1 | 0,0 | 0,0 | 21 629,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство автомобильной дороги "Южный обход" по ул. Хворостянского от проспекта Дзержинского до ул. Шоссейная в г. Новороссийске | всего | 2 306,2 | 0,0 | 0,0 | 2 306,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получено заключение госэкспертизы в 2019 году.  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 306,2 | 0,0 | 0,0 | 2 306,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Куникова на территории автохозяйства управления здравоохранения | всего | 1 647,0 | 1 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уложено 254 М 3 армированного бетона. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 647,0 | 1 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова (4-я очередь) г. Новороссийск (включая корректировку ПИР) | всего | 49 814,2 | 1060,0 | 46 366,0 | 2 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создана рекреационная зона с уровнем строительной готовности:2019 год - 100% | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 49 814,2 | 1060,0 | 46 366,0 | 2 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Благоустройство Набережной им. Адмирала Серебрякова (2-я очередь) г. Новороссийск | всего | 126 505,6 | 0,0 | 0,0 | 933,6 | 125 572,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустроена 2-я очередь Набережной им. Адмирала Серебрякова в соответствии с проектом | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 126 505,6 | 0,0 | 0,0 | 933,6 | 125 572,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Берегоукрепление набережной им. Адмирала Серебрякова от ул. Снайпера Рубахо до яхт-клуба водноспортивного центра ПАО (публичное акционерное общество) «Новошип» и на участке выхода к морю ул. Черняховского в г. Новороссийске (ПИР) | всего | 98 331,0 | 3 324,0 | 0,0 | 3 399,2 | 91 607,8 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД Берегоукрепление набережной выполнено с уровнем строительной готовности:2020 год - 100% | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 16 489,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 489,5 | 0,0 | 0,0 |
| краевойбюджет | 69 621,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 621,9 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12 219,6 | 3 324,0 | 0,0 | 3 399,2 | 5 496,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Городское кладбище в районе с. Борисовка в г. Новороссийске. Корректировка» | всего | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сакко и Ванцетти в г. Новороссийске (в том числе ПИР) | всего | 2 782,8 | 0,0 | 2 782,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 782,8 | 0,0 | 2 782,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Контактная сеть троллейбуса на участке по ул. Южная от пр. Дзержинского до пр. Ленина в г. Новороссийске ( в том числе ПИР) | всего | 34 604,8 | 0,0 | 836,0 | 1 768,8 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 34 604,8 | 0,0 | 836,0 | 1 768,8 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 |
| 3.11 | Снос (демонтаж) аварийных многоквартирных домов, самовольно возведенных объектов капитального строительства (включая ПИР) | всего | 9 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 620,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД Снесены (демонтированы) самовольно возведенные объекты капитального строительства  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 9 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 620,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12 | Устройство автомобильной дороги по ул. Рудниковская с. Борисовка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 262,8 | 0,0 | 0,0 | 262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 262,8 | 0,0 | 0,0 | 262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.13 | Устройство автомобильной дороги по ул. Энтузиастов, ул. Лесная, ул. Надежды, ул. Светлая в с. Цемдолина г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.14 | Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова (5-я очередь) г.Новороссийск (включая корректировку ПИР) | всего | 105 335,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 335,8 | Построена 5-я очередь Набережной им. Адмирала Серебрякова в соответствии с проектом | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 105 335,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 335,8 |
| 3.15 | Контактная сеть троллейбуса на участке по ул.Южная от пр.Ленина до ул. Мурата Ахеджака в г.Новороссийске ( в том числе ПИР) | всего | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 |
| 3.16 | Автомобильная дорога по ул. Мурата Ахеджака в г. Новороссийске | всего | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.17 | База МБУ «Спецавтохозяйство администрации города», в районе горы Щелба г. Новороссийск, Краснодарского края (в том числе ПИР) | всего | 59 550,7 | 0,0 | 0,0 | 1 454,5 | 3 498,0 | 54 597,3 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 59 550,7 | 0,0 | 0,0 | 1 454,5 | 3 498,0 | 54 597,3 | 0,0 |
| 3.18 | Городское кладбище в районе с. Борисовка в г. Новороссийске. Корректировка (в том числе ПИР) | всего | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 175 0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 175 0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.19 | Благоустройство дороги в районе Армянской церкви г. Новороссийск | всего | 3 194,7 | 0,0 | 0,0 | 2 894,7 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Оборудован карман 183 м2. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 194,7 | 0,0 | 0,0 | 2 894,7 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.20 | Автомобильная дорога по ул. Чапаева от ул. Шоссейная до ул. Малахитовая в с. Борисовка | всего | 971,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 971,6 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 971,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 971,6 | 0,0 | 0,0 |
|  3.21 | Приют для бездомных животных в г. Новороссийск | всего | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | Разработана ПСД. Построен приют для бездомных животных. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 25 000,0 | 0,0 |
| 3.22 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т. д.) | всего | 2 790,3 | 400,0 | 1 607,2 | 783,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего проведения работ | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 790,3 | 400,0 | 1 607,2 | 783,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.23 | Обязательства по объектам прошлых лет\* | всего | 20 791,5 | 17 152,0 | 3 639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Погашена кредиторская задолженность перед подрядными организациями 2017год - 100%2018 год - 100% | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20 791,5 | 17 152,0 | 3 639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной подпрограмме | всего | 891 706,0 | 28 089,0 | 99 330,6 | 274 237,5 | 273 115,8 | 95 597,3 | 121 335,8 |  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 262 582,5 | 0,0 | 0,0 | 192 960,6 | 69 621,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 27 209,5 | 0,0 | 0,0 | 10 720,0 | 16 489,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 601 914,0 | 28 089,0 | 99 330,6 | 70 556,9 | 187 004,4 | 95 597,3 | 121 335,8 |  |
| .Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
| Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.  |
| Задачи: 1.Выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| 4.1 | Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в г. Новороссийске. Корректировка (в том числе ПИР техприсоединение к сетям) | всего | 475 982,3 | 104 253,0 | 84 414,4 | 80 138,3 | 207 176,6 | 0,0 | 0,0 | Строительство дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» с уровнем готовности:2017 год - 25%2018 год - 38% 2019 год - 57%2020 год - 100% | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 475 982,3 | 104 253,0 | 84 414,4 | 80 138,3 | 207 176,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Ремонт кровли строящегося объекта: «Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в г. Новороссийске | всего | 1 569,0 | 1 569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кровля на площади 2167 м2 отремонтирована. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1569,0 | 1569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 микрорайоне г. Новороссийск. II этап. Корректировка( в том числе ПИР) | всего | 724 949,9 | 259 567,0 | 465 382,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построена школа на 1100 мест с уровнем строительной готовности:2017 год - 35%2018 год - 100% | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 680 642,6 | 246 589,0 | 434 053,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 44 307,3 | 12 978,0 | 31 329,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 микрорайоне г. Новороссийск. I этап. Корректировка. Вынос сетей (в том числе ПИР) | Всего | 11 287,1 | 3 133,0 | 8 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСДВынесены инженерные сети (электрика/канализация) 1250/250 м в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11 287,1 | 3 133,0 | 8 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 микрорайоне г. Новороссийск. Техприсоединение к сетям электроснабжения | всего | 18 180,0 | 0,0 | 18 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получено техприсоединение к сетям электроснабжения в 2018 году. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18 180,0 | 0 | 18 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | Осуществление строительного авторского надзора по объекту: «Общеобразовательнаяшкола на 1100 мест по ул. Видова в 13 микрорайоне г. Новороссийск. I этап. Корректировка» | всего | 1 211,1 | 400,0 | 811,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечен строительный контроль за качеством выполненных СМР | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 211,1 | 400,0 | 811,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 | Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест). Вынос сетей(в том числе ПИР) | всего | 2 628,0 | 2 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСДВынесены инженерные сети (электрика/водопровод) 460 м /266 м в 2017 году. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 628,0 | 2 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8 | Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест). Подключение к сетям газоснабжения | всего | 1 222,0 | 1 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построен газопровод-ввод длиной 275 п. м. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 222,0 | 1 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9 | Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест). Установка ГРПШ, УУРГ,ПНР | всего | 1 388,7 | 0,0 | 1 388,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Установлены ГРПШ, УУРГ, ПНР в 2018 году. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 388,7 | 0,0 | 1 388,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10 | Реконструкция МБОУ СОШ №24 по адресу: г. Новороссийск, ст. Раевская, ул. Красная, 40, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I и II этапы. Блок начального образования на 400 мест).  | всего | 10 858,4 | 0,0 | 478,1 | 786,3 | 9 594,0 | 0,0 | 0,0 | Вынесены инженерные сети  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10 858,4 | 0,0 | 478,1 | 786,3 | 9 594,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.11 | Детский сад на 280 мест в 13 микрорайоне, г. Новороссийск (в том числе ПИР и техприсоединение к сетям) | всего | 112 521,1 | 736,0 | 111 785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 75 481,3 | 0,0 | 75 481,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 23 836,2 | 0,0 | 23 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13 203,6 | 736,0 | 12 467,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.12 | Муниципальное дошкольное учреждение на 230 мест по адресу: г. Новороссийск, ст. Раевская, ул. Садовая, 66а (пуско-наладочные работы системы отопления и ИТП) | всего | 1 048,6 | 222,0 | 0,0 | 559,6 | 267,0 | 0,0 | 0,0 | Система отопления и ИТП готовы к эксплуатации. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 048,6 | 222,0 | 0,0 | 559,6 | 267,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.13 | Диспетчеризация котельной к детскому саду на 230 мест в ст. Раевская | всего | 505,0 | 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечен удаленный централизованный контроль за объектом | МКУ «Управление строительства |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 505,0 | 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.14 | Муниципальное дошкольное учреждение на 160 мест по адресу: г. Новороссийск, с. Глебовское, ул. Чехова, 17 (пуско-наладочные работы системы отопления и ИТП, установка комплекта телеметрии в котельной) | всего | 1 487,7 | 655,0 | 0,0 | 565,7 | 267,0 | 0,0 | 0,0 | Система отопления и ИТП готовы к эксплуатации. Обеспечен удаленный централизованный контроль за объектом. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 487,7 | 655,0 | 0,0 | 565,7 | 267,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.15 | Детский сад на 240 мест по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новороссийск. II этап (в том числе ПИР) | Всего | 93 399,8 | 0,0 | 93 399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 60 865,2 | 0,0 | 60 865,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 19 220,6 | 0,0 | 19 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13 314,0 | 0,0 | 13 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.16 | Детский сад на 240 мест по ул. Южная, г. Новороссийск. II этап (в том числе ПИР) | всего | 37 400,8 | 0,0 | 0,0 | 4 344,6 | 20 056,2 | 10 000,0 | 3 000,0 | Получено дополнительно 240 мест в ДДУ | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 37 400,8 | 0,0 | 0,0 | 4 344,6 | 20 056,2 | 10 000,0 | 3 000,0 |
| 4.17 | Детский сад на 240 мест в с.Борисовка, г. Новороссийск. II этап (в том числе ПИР) | Всего | 32 425,0 | 0,0 | 0,0 | 5 408,9 | 7 016,1 | 20 000,0 | 4 000,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 32 425,0 | 0,0 | 0,0 | 5 408,9 | 7 016,1 | 20 000,0 | 4 000,0 |
| 4.18 | Детский сад на 240 мест х.Семигорский г. Новороссийск ( в том числе ПИР) | всего | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 800,0 | 12 000,0 | 4 000,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 800,0 | 12 000,0 | 4 000,0 |
| 4.19 | Детский сад на 280 мест ул. Котанова г .Новороссийск ( в том числе ПИР) | всего | 8 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 | 4 000,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 | 4 000,0 |
| 4.20 | Детский сад на 280 мест ул. Григорьева г. Новороссийск ( в том числе ПИР) | всего | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 16 000,0 | 4 000,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 16 000,0 | 4 000,0 |
| 4.21 | Детский сад на 280 мест ст. Раевская г. Новороссийск ( в том числе ПИР) | всего | 8 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 | 4 000,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 | 4 000,0 |
| 4.22 | Детский сад на 280 мест с. Цемдолина ул. Красина г. Новороссийск ( в том числе ПИР) | всего | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 4 000,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 4 000,0 |
| 4.23 | Детский сад в районе 8 щель мкр.Молодежный г.Новороссийск ( в том числе ПИР) | Всего | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 4 200,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 4 200,0 |
| 4.24 | Быстровозводимое пожарное депо V типа на 2 пожарных автомобиля для Муниципального бюджетного учреждения "Пожарная охрана г. Новороссийска" по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Раевская, ул. Пушкина (в том числе ПИР, госэкспертиза).  | всего | 24 653,3 | 82,0 | 3 442,3 | 50,0 | 0,0 | 21 079,0 | 0,0 | Устроено 100 кв. м перегородок;- установлены двери 94 кв. м; ворота- 2 шт.- ограждение 190м; -смонтирован кабель 50п.м; | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 24 653,3 | 82,0 | 3 442,3 | 50,0 | 0,0 | 21 079,0 | 0,0 |
| 4.25 | Инженерные сети к объекту: МБУ ДК «Кубань» села Цемдолина | всего | 3 465,0 | 3 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Устроена ДЭС и сети длиной 820 м. Построены инженерные сети. водопровод 475 м, газопровод 60 п. м канализация 125м  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 465,0 | 3 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.26 | Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Титан. II этап (в том числе ПИР) | всего | 60 863,3 | 573,0 | 570,7 | 38 681,4 | 21 038,2 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСДПостроен объект с уровнем строительной готовности 68%в 2019 году, 100% в 2020 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30 863,3 | 573,0 | 570,7 | 8 681,4 | 21 038,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.27 |  Устройство Скейт-парка в районе ДТДМ им. Сипягина | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Установлено 46 м ограждения. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.28 |  Комбинированный паркур воркаут парк | всего | 793,0 | 793,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Забетонировано 300 м2и установлено 8 единиц спортивного оборудования. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 793,0 | 793,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.29 | «МБОУ СОШ на 1100 мест в 15 мкр. г. Новороссийск». II этап (в том числе ПИР, госэкспертиза) | всего | 856 879,5 | 0,0 | 9 005,3 | 12 642,7 | 216 070,6 | 492 446,2 | 126 714,7 | Разработана ПСД. Получено дополнительно 1100 учебных мест | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 644 492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 593,5 | 462 899,4 | 116 875,6 |
| местный бюджет | 95 511,0 | 0,0 | 9 005,3 | 12 642,7 | 34 477,1 | 29 546,8 | 9 839,1 |
| 4.30 |  «МБОУ СОШ на 1550 мест в 16 мкр. г. Новороссийск». II этап (в том числе ПИР, госэкспертиза) | всего | 954 788,9 | 0,0 | 9 543,8 | 15 339,6 | 470 191,5 | 459 714,0 | 0,0 | Разработана ПСД. Получено дополнительно 1550 учебных мест  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 881 920,7 | 0,0 | 0,0 | 13 350,0 | 436 439,6 | 432 131,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 72 868,2 | 0,0 | 9 543,8 | 1989,6 | 33 751,9 | 27 582,9 | 0,0 |
| 4.31 | МБОУ СОШ на 1100 мест ул. Котанова г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 108 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 037,0 | 37 987,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 108 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 037,0 | 37 987,0 |
| 4.32 | МБОУ СОШ на 1100 мест в с.Борисовка ул.Сидора Белого г.Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 54 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 577,1 | 50 000,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 54 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 577,1 | 50 000,0 | 0,0 |
| 4.33 | МБОУ СОШ на 1100 мест в ст.Натухаевская г.Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 4.34 | «Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск с. Гайдук». II этап (в том числе ПИР) | всего | 91 515,6 | 0,0 | 558,5 | 589,9 | 17 485,8 | 38 578,0 | 38 000,0 | Разработана ПСД в 2019 году. Построен спортивный комплекс в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 823,0 | 33 177,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 46 515,6 | 0,0 | 558,5 | 589,9 | 5 662,8 | 5 401,0 | 38 000,0 |
| 4.35 | «Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская. II этап» (в том числе ПИР) | всего | 65 378,6 | 0,0 | 0,0 | 834,2 | 9 141,2 | 21 403,2 | 34 000,0 | Разработана ПСД.Построен спортивный комплекс в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 65 378,6 | 0,0 | 0,0 | 834,2 | 9 141,2 | 21 403,2 | 34 000,0 |
| 4.36 | Спортивный зал для занятия боксом в г.Новороссийске. II этап (в том числе ПИР) | всего | 53 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 50 000,0 | Разработана ПСД Построен спортивный зал для занятия боксом в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 53 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 50 000,0 |
| 4.37 | Спортивный манеж для занятий футболом в г.Новороссийске | всего | 32 517,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 517,5 | 30 000,0 | Разработана ПСД Построен спортивный манеж для занятий футболом в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 32 517,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 517,5 | 30 000,0 |
| 4.38 | Спортивный комплекс для прыжков на батуте в г. Новороссийске. II этап | всего | 55 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 50 000,0 | Разработана ПСД Построен спортивный комплекс для прыжков на батуте в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 55 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 50 000,0 |
| 4.39 | Спортивно-оздоровительный центр "Надежда" по адресу: г. Новороссийск, ул. Золотаревского,6. (в том числе ПИР) | всего | 4 735,7 | 0,0 | 4 601,5 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД. Выполнены техприсоединения водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения объекта | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 735,7 | 0,0 | 4 601,5 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.40 | Комплекс "Победа" для занятия стрельбой из лука. Детский теннисный центр г. Новороссийск, пр. Ленина,95 (в том числе ПИР) | всего | 4 472,2 | 0,0 | 3 052,2 | 1 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД. Выполнены техприсоединения водоснабжения и водоотведения объекта. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 472,2 | 0,0 | 3 052,2 | 1 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.41 | Реконструкция незавершенного строительством здания по ул. Хворостянского, 9 в г. Новороссийске под размещение объекта «Школа искусств» (в том числе ПИР) | всего | 3 899,2 | 0,0 | 0,0 | 851 3 | 3 047,9 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 899,2 | 0,0 | 0,0 | 851 3 | 3 047,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4.42 | Пожарное депо п. Абрау-Дюрсо. II этап (в том числе ПИР) | всего | 81 664,6 | 0,0 | 1 147,1 | 294,3 | 30 386,2 | 19 837,0 | 30 000,0 | Разработана ПСД. Построено пожарное депо с уровнем строительной готовности 50% в 2020 году, 80% в 2021 году, 100% в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 81 664,6 | 0,0 | 1 147,1 | 294,3 | 30 386,2 | 19 837,0 | 30 000,0 |
| 4.43 | Сельский клуб на 300 мест в с. Борисовка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | всего | 30,2 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,2 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.44 | «Клуб железнодорожников им. С.Д. Маркова, 1913г., восстановление 1949г., реконструкция 1952 г. Здесь был проведен первый сбор пионеров г. Новороссийска, май 1923г.» ул. Михайлова, д.22 в г. Новороссийске (в том числе ПИР) | всего | 9 800,0 | 0,0 | 0,0 | 7 621,1 | 2 187,9 | 0,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 9 800,0 | 0,0 | 0,0 | 7 621,1 | 2 187,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4.45 | Спортивный зал единоборств в г. Новороссийске. II этап (в том числе ПИР) | всего | 150 580,2 | 0,0 | 0,0 | 2 378,8 | 47 123,1 | 81 078,3 | 20 000,0 | Разработана ПСД. Построен спортивный зал единоборств. | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100 580,2 | 0,0 | 0,0 | 2 378,8 | 22 123,1 | 56 078,3 | 20 000,0 |
| 4.46 | Спортивный зал для занятия настольным теннисом в г.Новороссийске. II этап (в том числе ПИР) | всего | 48 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 770,0 | 5 000,0 | 40 000,0 | Разработана ПСД Построен спортивный зал для занятия настольным теннисом в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 48 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 770,0 | 5 000,0 | 40 000,0 |
| 4.47 | Административный корпус и благоустройство территории конно-спортивная школа "Пегас" | всего | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | Разработана ПСД Построен административный корпус и благоустроена территория конно-спортивной школы "Пегас" в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| 4.48 | Реконструкция бассейна "Дельфин" | всего | 6 920,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 920,3 | Реконструирован бассейн "Дельфин" | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 920,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 920,3 |
| 4.49 | Реконструкция стадиона "Центральный" г.Новороссийск | всего | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 4.50 | Реконструкция летней танцевальной площадки в парке им. Ленина г. Новороссийска под размещение концертно-выставочного зала. II этап (в том числе ПИР) | всего | 41 163,4 | 0,0 | 0,0 | 177,7 | 10 985,7 | 20 000,0 | 10 000,0 | Разработана ПСДв 2019 году. Реконструирована в 2022 году | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 41 163,4 | 0,0 | 0,0 | 177,7 | 10 985,7 | 20 000,0 | 10 000,0 |
| 4.51 | Муниципальное дошкольное учреждение на 240 мест по адресу: г.Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Молодежная, 23 (пуско-наладочные работы системы отопления, ИТП) | всего | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнены пуско-наладочные работы системы отопления | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.52 | Фельдшерско-акушерский пункт расположенный по адресу: г.Новороссийск, с.Южная Озереевка, ул.Свободы,55 | всего | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 15 00,0 | 0,0 | Разработана ПСД | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 15 00,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.53 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т. д.) | всего | 9 276,1 | 2 561,0 | 2 921,9 | 2 235,5 | 1 557,7 | 0,0 | 0,0 | Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего ведения работ | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 9 276,1 | 2 561,0 | 2 921,9 | 2 235,5 | 1 557,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.54 | Обязательства по объектам прошлых лет\* | всего | 28 737,2 | 18 670,0 | 10 067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Погашена кредиторская задолженность перед подрядными организациями 2017год - 100%2018 год - 100% | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 28 737,2 | 18 670,0 | 10 067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». (Проекты в составе муниципальной подпрограммы) |
| 4.55 | Детский сад на 240 мест по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новороссийск. II этап  | всего | 189 109,9 | 0,0 | 0,0 | 187 008,4 | 2 101,5 | 0,0 | 0,0 | Получено дополнительно 240 мест в ДДУ | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 25 865,6 | 0,0 | 0,0 | 25 865,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 83 143,9 | 0,0 | 0,0 | 83 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 80 100,4 | 0,0 | 0,0 | 77 998,9 | 2 101,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4.56 | Детский сад на 280 мест в 13 микрорайоне, г. Новороссийск  | всего | 228 328,6 | 0,0 | 0,0 | 228 328,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получено дополнительно 280 мест в ДДУ | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 47 810,3 | 0,0 | 0,0 | 47 810,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 136 489,2 | 0,0 | 0,0 | 136 489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 44 029,1 | 0,0 | 0,0 | 44 029,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по проектам | всего | 417 438,5 | 0,0 | 0,0 | 415 337,0 | 2 101,5 | 0,0 | 0,0 |  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 73 675,9 | 0,0 | 0,0 | 73 675,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 219 633,1 | 0,0 | 0,0 | 219 633,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 124 129,5 | 0,0 | 0,0 | 122 028,0 | 2 101,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по муниципальной подпрограмме  | всего | 4 900 973,9 | 401 134,0 | 828 934,9 | 590 382,1 | 1 096 410,7 | 1 434 290,2 | 549 822,0 |  | МКУ «Управление строительства» |
| федеральный бюджет | 210 022,4 | 0,0 | 136 346,5 | 73 675,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 2 728 621,7 | 246 589,0 | 477 110,4 | 262 983,1 | 656 856,1 | 968 207,5 | 116 875,6 |  |
| местный бюджет | 1 962 329,8 | 154 545,0 | 215 478,0 | 253 723,1 | 439 554,6 | 466 082,7 | 432 946,4 |  |
|  5.Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»  |
|  Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности.   |
|  Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» и Управления капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
|  | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства" и Управления капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск как координатора реализации программы | всего | 224 024,9 | 22 618,0 | 28 227,0 | 28 802,6 | 47 530,1 | 48 423,6 | 48 423,6 | Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» реализована | МКУ «Управление строительства» Управление капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 224 024,9 | 22 618,0 | 28 227,0 | 28 802,6 | 47 530,1 | 48 423,6 | 48 423,6 |
|  | ИТОГО по муниципальной подпрограмме | всего | 224 024,9 | 22 618,0 | 28 227,0 | 28 802,6 | 47 530,1 | 48 423,6 | 48 423,6 |  | МКУ «Управление строительства» Управления капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 224 024,9 | 22 618,0 | 28 227,0 | 28 802,6 | 47 530,1 | 48 423,6 | 48 423,6 |  |

*\*Переходящие объекты. Лимит бюджетных обязательств по объектам прошлых лет на 2017 год 54 690,0 тыс. рублей, на 2018 год –16 823,5 тыс. рублей, на 2019 год – 50,0 тыс. рублей, на 2020 год –0,0 тыс. рублей, на 2021 год – 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.*\*\* *Подробная расшифровка расходов по объектам определяется заказчиком и утверждается курирующим заместителем главы муниципального образования город Новороссийск*Заместитель главы муниципального образования, начальникуправления капитального строительства и развития застроенных территорий С.А. Уманцев |

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Ед. изм | Статус | Значение индикатора по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
|  Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне.  |
|  Задачи: 1.Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. 2.Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения. 3.Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. 4.Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. |
|  Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой | % | 3 | 65,39 | 65,28 | 44,65 | 40,0 | 39,9 | 39,0 |
| Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | % | 3 | 0,82 | 0,44 | 0,33 | 0,15 | 0,13 | 0,0 |
| Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся | % | 3 | 0,14 | 0,52 | 0,25 | 0,8 | 0,0 | 0,3 |
| Количество отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта | шт | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 |
|  1.Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
|  Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. |
|  Задачи: 1.Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса 3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы |
| 1.Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей. | % | 3 | 62,74 | 61,98 | 62,74 | 62,6 | 62,4 | 62,0 |
|  2. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей. | % | 3 | 63,8 | 63,6 | 63,85 | 63,8 | 63,7 | 63,2 |
| 3. Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год. | шт | 3 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 |
| 4. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | % | 3 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
|  Цель: Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций. |
|  Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы |
| 1.Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | % | 3 | 0,82 | 0,44 | 0,33 | 0,15 | 0,13 | 0,0 |
| 2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | % | 3 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  3. Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
|  Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск.  |
|  Задачи: 1.Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| 1.Увеличение протяженностиблагоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от общего числа имеющихся | % | 3 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,5 | 0,0 | 0,3 |
|  2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  4.Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы». |
|  Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.  |
|  Задачи: 1.Выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
|  1.Рост числа отремонтированных, реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся | % | 3 | 0,64 | 0,18 | 0,45 | 0,18 | 0,16 | 0,35 |
|  2.Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся | % | 3 | 13,5 | 8,1 | 8,5 | 4,5 | 3,8 |  7,5 |
|  3. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  5.Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»  |
|  Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности.  |
|  Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
| 1.Выполнение мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» в процентах от общего количества | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Заместитель главы

муниципального образования, начальник

управления капитального строительства

и развития застроенных территорий С.А. Уманцев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрациимуниципального образованиягород Новороссийск от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма: «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
| 2017 год | 13 989,0 | 0,0 | 0,0 | 13 989,0 |
| 2018 год | 7 446,5 | 0,0 | 0,0 | 7 446,5 |
| 2019 год | 184 468,5 | 0,0 | 0,0 | 184 468,5 |
| 2020 год | 295 628,7 | 0,0 | 66 819,5 | 228 809,2 |
| 2021 год | 370 523,0 | 80 378,1 | 19 036,9 | 271 108,0 |
| 2022 год | 947 123,4 | 555 280,1 | 113 903,6 | 277 939,8 |
| Всего по подпрограмме | 1 819 179,1 | 635 658,1 | 199 760,0 | 983 761,0 |
| Подпрограмма: «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
| 2017 год | 79 528,0 | 0,0 | 20 471,0 | 59 057,0 |
| 2018 год | 72 004,1 | 0,0 | 22 385,5 | 49 618,6 |
| 2019 год | 26 956,2 | 0,0 | 7 209,3 | 19 746,9 |
| 2020 год | 31 451,5 | 0,0 | 0,0 | 31 451,5 |
| 2021 год | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 |
| 2022 год | 53 566,0 | 0,0 | 43 000,0 | 10 566,0 |
| Всего по подпрограмме | 298 505,8 | 0,0 | 93 065,8 | 205 440,0 |
| Подпрограмма: «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
| 2017 год | 28 089,0 | 0,0 | 0,0 | 28 089,0 |
| 2018 год | 99 330,6 | 0,0 | 0,0 | 99 330,6 |
| 2019 год | 274 237,5 | 192 960,6 | 10 720,0 | 70 556,9 |
| 2020 год | 273 115,8 | 69 621,9 | 16 489,5 | 187 004,4 |
| 2021 год | 95 597,3 | 0,0 | 0,0 | 95 597,3 |
| 2022 год | 121 335,8 | 0,0 | 0,0 | 121 335,8 |
| Всего по подпрограмме | 891 706,0 | 262 582,5 | 27 209,5 | 601 914,0 |
| Подпрограмма: «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
| 2017 год | 401 134,0 | 0,0 | 246 589,0 | 154 545,0 |
| 2018 год | 828 934,9 | 136 346,5 | 477 110,4 | 215 478,0 |
| 2019 год | 590 382,1 | 73 675,9 | 262 983,1 | 253 723,1 |
| 2020 год | 1 096 410,7 | 0,0 | 656 856,1 | 439 554,6 |
| 2021 год | 1 434 290,2 | 0,0 | 968 207,5 | 466 082,7 |
| 2022 год | 549 822,0 | 0,0 | 116 875,6 | 432 946,4 |
| Всего по подпрограмме | 4 900 973,9 | 210 022,4 | 2 728 621,7 | 1 962 329,8 |
| Подпрограмма: «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»  |
| 2017 год | 22 618,0 | 0,0 | 0,0 | 22 618,0 |
| 2018 год | 28 227,0 | 0,0 | 0,0 | 28 227,0 |
| 2019 год | 28 802,6 | 0,0 | 0,0 | 28 802,6 |
| 2020 год | 47 530,1 | 0,0 | 0,0 | 47 530,1 |
| 2021 год | 48 423,6 | 0,0 | 0,0 | 48 423,6 |
| 2022 год | 48 423,6 | 0,0 | 0,0 | 48 423,6 |
| Всего по подпрограмме | 224 024,9 | 0,0 | 0,0 | 224 024,9 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» |
| 2017 год | 545 358,0 | 0,0 | 267 060,0 | 278 298,0 |
| 2018 год | 1 035 943,1 | 136 346,5 | 499 495,9 | 400 100,7 |
| 2019 год | 1 104 846,9 | 266 636,5 | 280 912,4 | 557 298,0 |
| 2020 год | 1 744 136,8 | 69 621,9 | 740 165,1 | 934 349,8 |
| 2021 год | 1 983 834,1 | 80 378,1 | 987 244,4 | 916 211,6 |
| 2022 год | 1 720 270,8 | 555 280,0 | 273 779,2 | 891 211,6 |
| Всего по муниципальной программе | 8 134 389,7 | 1 108 263,0 | 3 048 657,0 | 3 977 469,7 |

Заместитель главы

муниципального образования, начальник

управления капитального строительства

и развития застроенных территорий С.А. Уманцев