Приложение № 12

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск на 2017-2024 годы»

I этап реализации муниципальной программы 2017-2019 годы

| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Мун. заказчик, ГРБС, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018 год | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Жилищное хозяйство»: | | | | | | | |
| 1.1 | Замена аварийных балконов на условиях софинансирования,  в т.ч.: | местный бюджет | 13 001,0 | 13 001,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств в полном объеме | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 1.1.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 8 528,0 | 8 528,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Экспертиза жилого фонда | местный бюджет | 372,6 | 119,0 | 0,0 | 253,6 | 2017 год - 2 шт.;  2019 год – 1 шт. Изготовление проектно-сметной документации по проведению работ, направленных на устранение недостатков объекта долевого строительства, многоквартирного дома по ул. Котанова, 40. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 1.3 | Исполнение судебных исков | местный бюджет | 822,6 | 0,0 | 822,6 | 0,0 | Исполнение обязательств в полном объеме | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. Администрация муниципального образования город Новороссийск. |
| 1.4 | Содержание объектов казны, принятых к бюджетному учету | местный бюджет | 4 297,2 | 0,0 | 0,0 | 4 297,2 | 2019-2021 - содержание объектов казны, принятых к бюджетному учету, взносы на кап. ремонт по договорам социального найма | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск |
|  | Итого: |  | 18 493,4 | 13 120,0 | 822,6 | 4 550,8 |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Коммунальное хозяйство»: | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение муниципальными учреждениями капитального ремонта,  в т.ч.: | местный бюджет | 32 628,8 | 0,0 | 0,0 | 32 628,8 | 2019 год – 2350 м сетей, декоративная подсветка столбов (консоли) - 718 шт.;  благоустройство, установка архитектурной подсветки парковой аллеи по ул. Советов – 450 м сетей; вода для автополива, фонтанов; транпортировка газа для объекта «Вечный огонь». | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 2.1.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 1 719,0 | 1 719,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. Администрация муниципального образования город Новороссийск. |
| 2.2 | Поддержка коммунального хозяйства | местный бюджет | 10 454,0 | 7 013,0 | 3 441,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. Администрация муниципального образования город Новороссийск. |
| 2.3 | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатами городской Думы, в т.ч.: | местный бюджет | 7 662,5 | 2 664,0 | 3 865,0 | 1 133,5 | 100% исполнение 4 наказов депутатов | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 2.3.1 | Субсидии бюджетным учреждениям | местный бюджет | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 100% исполнение наказов депутатов | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 2.4 | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатами ЗСК | краевой бюджет | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 100% исполнение наказов депутатов | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
|  | Итого: |  | 51 595,3 | 9 677,0 | 8 156,0 | 33 762,3 |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Благоустройство города»: | | | | | | | |
| 3.1 | Уличное освещение: | местный бюджет | 337 410,6 | 85 882,0 | 88 784,2 | 88 044,5 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Потребление электрической энергии (освещение) | местный бюджет | 217 774,5 | 69 873,0 | 80 401,8 | 67 499,7 | Оплата за уличное освещение потребленная мощность:  2017 год – 10 531 тыс. кВт/год;  2018 год – 12 118 тыс. кВт/год;  2019 год – 10 180 тыс. кВт/год. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.1.2 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям,  в т. ч.: | местный бюджет | 44 936,2 | 16 009,0 | 8 382,4 | 20 544,8 | Выполнение муниципального задания 100 %, субсидии предоставляются на основании приказов управления городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Спецавтохозяйство» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.1.2.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 3 521,0 | 3 521,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 3.2 | Озеленение: | местный бюджет | 274 660,7 | 113143,0 | 76 085,8 | 85 431,9 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Уходные работы за зелеными насаждениями,  в т. ч.: | местный бюджет | 41 968,7 | 25 367,0 | 10 087,8 | 6 513,9 | 2017 - 2018 - высадка цветов, посев газонов, выкашивание газонов;  2019 - содержание зеленых насаждений. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.2.1.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 21 070,0 | 21 070,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск.  Администрация муниципального образования город Новороссийск. |
| 3.2.2 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям,  в т. ч.: | местный бюджет | 232 692,0 | 87 776,0 | 65 998,0 | 78 918,0 | Выполнение муниципального задания 100 %, субсидии предоставляются на основании приказов управления городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск | МБУ «Центр озеленения и благо-устройства» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Благоустройство и санитарная очистка города» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Спецавтохозяйство» муниципального образования город Новороссийск. |
| 3.2.2.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 7 419,0 | 7 419,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МБУ «Центр озеленения и благо-устройства» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Благоустройство и санитарная очистка города» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Спецавтохозяйство» муниципального образования город Новороссийск.  Администрация муниципального образования город Новороссийск. |
| 3.2.3 | Проект «Комплексное благоустройство зеленых зон муниципального образования г. Новороссийск» | местный бюджет | 78 918,0 | 0,0 | 0,0 | 78 918,0 | Формирование концепции озеленения для каждого внутригородского района | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Центр озеленения и благо-устройства» муниципального образования город Новороссийск. |
| 3.3 | Организация и содержание мест захоронения: | местный бюджет | 16 026,2 | 5 237,0 | 4 743,4 | 6 045,8 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Содержание мест захоронения,  в т. ч.: | местный бюджет | 13 401,9 | 4 235,0 | 3 810,4 | 5 356,5 | 2017 год - содержание и уборка кладбищ всего 1669269 м2;  2018 год - содержание и уборка кладбищ всего 1669269 м2;  2019 год - содержание и уборка кладбищ всего 1669269 м2; устройство ограждения кладбища ст – цы Натухаевской –  225,6 м2. | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск |
| 3.3.1.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 1 373,0 | 1 373,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 3.3.2 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на содержание мест захоронения,  в т. ч. | местный бюджет | 2 624,3 | 1 002,0 | 933,0 | 689,3 | Выполнение муниципального задания 100 %, субсидии предоставляются на основании приказов управления городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск | МБУ «Благоустройст  во и санитарная очистка города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.3.2.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МБУ «Благоустройст  во и санитарная очистка города» муниципального образования город Новороссийск. Администрация муниципального образования город Новороссийск. |
| 3.4 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | местный бюджет | 1 181 818,6 | 360 021,0 | 418 498,8 | 403 298,8 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Санитарная уборка территории города,  в т. ч.: | местный бюджет | 159 507,4 | 86 988,0 | 72 519,4 | 0,0 | Комплексная уборка территории:  2017 год - 626 787 тыс. м2;  2018 год – 525 502 тыс. м2. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.4.1.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 60 335,0 | 60 335,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. Администрация муниципального образования город Новороссийск. |
| 3.4.2 | Текущее содержание, устройство и реконструкция систем ливнеотведения, гидротехнических сооружений, очистных сооружений,  в т. ч. | местный бюджет | 148 113,0 | 50 936,0 | 49 305,8 | 47 871,2 | 2017 год – очистка и содержание и реконструкция СЛО - 46 560 п. м;  2018 год – очистка, содержание, реконструкция систем ливнеотведения – 45 070 п. м;  2019 год – очистка, содержание и реконструкция систем ливнеотведения –  60 716 п. м. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.4.2.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 33 070,0 | 33 070,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 3.4.3 | Услуги по ликвидации несанкционированных свалок, мусора на территориях, расположенных в пределах границ муниципального образования город Новороссийск,  в т. ч. | местный бюджет | 45 000,5 | 8 807,0 | 7 239,2 | 28 954,3 | Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок, заключение контрактов на вывоз мусора:  2017г – 23042 м3;  2018 г. – 18940 м3;  2019 г. – 85112 м3. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.4.3.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 2 194,0 | 2 194,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск.  Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 3.4.4 | Приобретение контейнеров, бункеров-накопителей и  спецтехники | местный бюджет | 30 836,7 | 1 500,0 | 29 336,7 | 0,0 | Приобретение  2017 год – 6 шт.;  2018 год – 136 шт. автоспецтехники. | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск |
| краевой бюджет | 4 814,0 | 0,0 | 4 814,0 | 0,0 |
| 3.4.5. | Благоустройство территории города | местный бюджет | 56 709,8 | 3 611,0 | 1 518,0 | 51 580,8 | 2017 – 2018 год – благоустройство территории города, обустройство тротуаров - 3750 м2;  2019 год - ограждения ДК Цементников –  37,44 м2,  Ремонт подземного перехода ул. Советов – 350 м2,  санитарное содержание Южного района, обустройство поручней и ступеней на остановочном комплексе ЗАГС, ремонт площадки под «Умные остановки», «Умные остановки» | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. Управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск. |
| краевой бюджет | 4 167,7 | 0,0 | 4 167,7 | 0,0 |
| 3.4.6. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям,  в т. ч.: | местный бюджет | 717 690,3 | 208 179,0 | 249 598,0 | 259 913,3 | Выполнение муниципального задания 100 %, субсидии предоставляются на основании приказов управления городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск | МБУ «Центр озеленения и благо-устройства» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Благоустройст  во и санитарная очистка города» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Спецавтохозяйство» муниципального образования город Новороссийск. |
| 3.4.6.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 52 635,0 | 52 635,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МБУ «Центр озеленения и благо-устройства» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Благоустройство и санитарная очистка города» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Спецавтохозяйство» муниципального образования город Новороссийск.  Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 3.4.7 | Проект «Благоустройство спортивных площадок» | местный бюджет | 8 019,3 | 0,0 | 0,0 | 8 019,3 | В соответствии с утвержденным проектом: повышение уровня благоустройства 6 спортивных площадок в 2019 году. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.4.8 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | местный бюджет | 6 959,9 | 0,0 | 0,0 | 6 959,9 | Плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.5 | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатами городской Думы, в т. ч.: | местный бюджет | 52 156,0 | 14 953,0 | 16 342,7 | 20 860,3 | 100% выполнение 84 наказов депутатов | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Благоустройство и санитарная очистка города» муниципального образования город Новороссийск. |
| 3.5.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 674,0 | 674,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 3.6 | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатами ЗСК | краевой бюджет | 11 390,0 | 3 480,0 | 6 250,0 | 1 660,0 | 100% выполнение 4 наказов депутатов | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.7 | Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | местный бюджет | 3 480,0 | 3 480,0 | 0,0 | 0,0 | 100% выполнение наказов депутатов | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.8. | Организация благоустройства территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления которого являются победителями краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» | местный бюджет | 67,8 | 0,0 | 67,8 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| краевой бюджет | 2 124,6 | 0,0 | 1 062,3 | 1 062,3 |
| 3.8.1 | Установка ограждений спортивной площадки в  х. Семигорском и проведение работ по обустройству наружного освещения и установке лавочек с урнами в парковой зоне по ул. Центральная,1 (ТОС №61 станицы Натухаевской Новороссийского внутригородского района) | местный бюджет | 33,9 | 0,0 | 33,9 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| краевой бюджет | 531,1 | 0,0 | 531,1 | 0,0 |
| 3.8.2 | Благоустройство наружного освещения по пер. Казанский от ул. Васенко до ул. Шаумяна, от ул. Васенко до железнодорож  ного моста (ТОС №10 Восточного внутригородского района) | местный бюджет | 20,3 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| краевой бюджет | 318,7 | 0,0 | 318,7 | 0,0 |
| 3.8.3 | Обустройство тренажерным комплексом с бетонным основанием на территории общего пользования по адресу: ул. Героев Десантников, д.24, д.30 (ТОС №114 Южного внутригородского района) | местный бюджет | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| краевой бюджет | 212,5 | 0,0 | 212,5 | 0,0 |
| 3.9 | Достижение наилучших результатов по привлечению инвестиций и налогового потенциала муниципального образования | краевой бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | Входные группы и декоративная подсветка, проектные работы по созданию городской инсталяции по  ул. Новороссийской Республики | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 3.10 | Объект благоустройства  (арка) | федеральный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | Приобретение объекта благоустройства – арка | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
|  | Всего по благоустройству: | краевой бюджет | 37 496,3 | 3 480,0 | 16 294,0 | 17 722,3 |  |  |
| федеральный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 1 781 938,3 | 582 716,0 | 595541,0 | 603681,3 |  |  |
| Итого: | 1 821 434,6 | 586 196,0 | 613835,0 | 621403,6 |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Дорожное хозяйство»: | | | | | | | |
| 4.1 | Расходы за счет средств основных поступлений в муниципальный дорожный фонд | краевой бюджет | 152 784,0 | 47 304,0 | 105 480,0 | 0,0 | Ремонт дорог в асфальтобетонном покрытии:  2017 г. –6 км;  2018 г. – 13,4 км;  2019г. – 5,8 км; устройство остановочных комплексов по  ул. Чайковского,  ул. Ленина, д.138, д.90, д.44  (с. Мысхако),  ул. Лейтенанта Шмидта | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 49 818,3 | 5 256,0 | 8 591,0 | 35 971,3 |
| 4.2 | Текущий ремонт тротуаров | краевой бюджет | 5 295,6 | 0,0 | 5 295,6 | 0,0 | Текущий ремонт тротуаров –  2298 м2 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 4.3 | Софинансирова  ние мероприятий национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» | местный бюджет | 16 780,0 | 0,0 | 0,0 | 16 780,0 | Софинансирование мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», ремонт 8 дорог протяженностью  11,4 км. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| краевой бюджет | 16 780,0 | 0,0 | 0,0 | 16 780,0 |
| федеральный бюджет | 302 039,3 | 0,0 | 0,0 | 302 039,3 |
| 4.4 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения, включая проектные работы,  в т. ч. реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»: | местный бюджет | 383 483,9 | 115 230,0 | 156 092,3 | 112 161,6 | 2017 год – ямочный ремонт дорог в асфальтобетонном покрытии -  48 576 м2,  в цементнобетонном покр. - 2,5 км;  2018 год - ямочный ремонт дорог в асфальтобетонном покр. - 44 457 м2, цементнобетонном покр. – 12 км;  2019 год – ямочный ремонт дорог в асфальтобетонном покр. - 48 576 м2, устройство дорог в цементобетонном покрытии - 3,6 км, межквартальные проезды –  44050 м2. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 4.4.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 30 060,0 | 30 060,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 4.5 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям,  в т. ч.: | местный бюджет | 154 007,6 | 53 706,0 | 58 450,2 | 41 851,4 | Выполнение муниципального задания 100 %, субсидии предоставляются на основании приказов управления городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск | МБУ «Спецавтохозяйство» муниципального образования город Новороссийск |
| 4.5.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 10 367,0 | 10 367,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МБУ «Спецавтохозяйство» муниципального образования город Новороссийск. Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 4.6 | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатами городской Думы | местный бюджет | 24 764,9 | 9 879,0 | 10 857,7 | 4 028,2 | 100% выполнение 12 наказов депутатов | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
|  | Итого: | федеральный бюджет | 302 039,3 | 0,0 | 0,0 | 302 039,3 |  |  |
| краевой бюджет | 174 859,6 | 47 304,0 | 110 775,6 | 16 780,0 |  |  |
| местный бюджет | 628 854,7 | 184 071,0 | 233 991,2 | 210 792,5 |  |  |
|  | 1 105 753,6 | 231 375,0 | 344 766,8 | 529 611,8 |  |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Прочие программные мероприятия»: | | | | | | | |
| 5.1 | Содержание учреждений,  всего: |  | 278 044,0 | 52 158,0 | 66 704,0 | 159 182,0 |  | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. МКУ «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания».  Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск |
| 5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности,  в т. ч. | местный бюджет | 270 669,1 | 50 461,0 | 62 877,4 | 157 330,7 | Обеспечение управления в сфере установленных функций | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. МКУ «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания» муниципального образования город Новороссийск.  Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск |
| краевой бюджет | 5 677,9 | 0,0 | 3 826,6 | 1 851,3 |
| 5.1.1.1 | Обязательства прошлых лет | местный бюджет | 3 502,0 | 3 502,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение обязательств | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. МКУ «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания» муниципального образования город Новороссийск.  Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 5.2 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям по вопросам похоронного дела | местный бюджет | 1 697,0 | 1 697,0 | 0,0 | 0,0 | Автотранспортное обслуживание  (457 рейсов) | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск |
|  | Итого: |  | 278 044,0 | 52 158,0 | 66 704,0 | 159 182,0 |  |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды»: | | | | | | | |
| 6.1 | Карантинные мероприятия по уничтожению американской белой бабочки | местный бюджет | 2 133,4 | 199,0 | 1 188,0 | 746,4 | Проводится дезинсекция по уничтожению американской белой бабочки на территории  г. Новороссийска:  2017 год - 335,6 га;  2018 год – 335,7 га;  2019 год – 503,6 га. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 6.2 | Карантинные мероприятия по уничтожению мраморного клопа | местный бюджет | 599,4 | 0 | 377,8 | 221,6 | Проводится дезинсекция по уничтожению мраморного клопа на территории  г. Новороссийска:  2018 год – 335,7 га;  2019 год – 335,6 га. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
|  | Итого: |  | 2 732,8 | 199,0 | 1 565,8 | 968,0 |  |  |
| 7. | Подпрограмма № 7 «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение» | | | | | | | |
| 7.1 | Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования | местный бюджет | 3 804,0 | 0 | 1 766,6 | 2 037,4 | Отлов и содержание безнадзорных животных, подбор и утилизация павших животных:  2018 г. – 2500 особей;  2019 г. – 2350 особей. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| краевой бюджет | 561,3 | 0 | 341,8 | 219,5 |
|  | Итого: |  | 4 365,3 | 0 | 2 108,4 | 2 256,9 |  |  |
| 8. | Подпрограмма № 8 «Устойчивое развитие сельских территорий МО г. Новороссийск» | | | | | | | |
| 8.1 | Мероприятия по развитию сельских территорий, коммунальное хозяйство | местный бюджет | 4 670,8 | 0,0 | 0,0 | 4 670,8 | 2019 год – планово-предупредительный ремонт ВЛ-04 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 8.2 | Мероприятия по развитию сельских территорий, благоустройство | местный бюджет | 33 850,9 | 0,0 | 0,0 | 33 850,9 | Повышение уровня благоустройства сельских территорий:  2019 год - содержание и реконструкция ливнеотведения – 3269 м. п,  замена ограждений спортивной площадки. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 8.3 | Софинансирова  ние решения социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатами ЗСК | местный бюджет | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 100% выполнение 4 наказов депутатов | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 8.4 | Мероприятия по развитию сельских территорий, содержание автомобильных дорог муниципального значения, включая проектные работы | местный бюджет | 58 313,5 | 0,0 | 0,0 | 58 313,5 | Ремонт дорог в асфальтобетонном покрытии:  2019 год - 8,3 км. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 8.5 | Расходы за счет средств основных поступлений в муниципальный дорожный фонд | местный бюджет | 5 955,5 | 0,0 | 0,0 | 5 955,5 | Текущее содержание дорог в 2019 году - 570 м2, обустройство остановочных комплексов | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
| 8.6 | Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей депутатами городской Думы | местный бюджет | 5 374,7 | 0,0 | 0,0 | 5 374,7 | 100% выполнение 16 наказов депутатов | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск |
|  | Итого: |  | 108 267,4 | 0,0 | 0,0 | 108 267,4 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 3 390 686,4 | 892 725,0 | 1037958,6 | 1460 02,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 219 445,1 | 50 784,0 | 132 088,0 | 36 573,1 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 304 039,3 | 0,0 | 2 000,0 | 302 039,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 867 202,0 | 841 941,0 | 903 870,6 | 1121390,4 |  |  |

II этап реализации муниципальной программы 2020-2024 годы

| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники  финанси-рования | Объем финанси-рования, всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Мун. заказчик, ГРБС, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Жилищное хозяйство»: | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание объектов казны, принятых к бюджетному учету | местный бюджет | 23 589,6 | 4 136,5 | 3 716,6 | 5 034,9 | 4 751,2 | 5 950,4 | Содержание объектов казны, принятых к учету, взносы на кап. ремонт по договорам соц. найма:  2020 год - 1850 жилых помещений;  2021 год – 1663 жилых помещения;  2022 год- 60 370 м2 общего имущества МКД;  2023 год – 57050 м2 общего имущества МКД;  2024 год – 89 333 м2 общего имущества МКД.  Оказание услуг по проведению независимой экспертизы и оценке технического состояния зданий на предмет выявления оснований для признания их аварийными и подлежащих сносу по следующим адресам: г.Новороссийск,  ул. Суворовская д.3, д.7, д.9, д.32/34 в 2022 году. | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новорос  сийск |
| 1.1.1. | Ремонт муниципального жилья | местный бюджет | 2 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 171,0 | 2024 - выполнение отделочных работ муниципальных помещений (9 квартир: Анапское шоссе, д. 1/3 кв.13, ул. Черняховского, д.3, кв. 72, ул. Тихоступа, д.16, кв. 6, ул. Козлова, д. 76, кв. 1, ул. Цемдолинская, д.5 кв. 13, ул.М.Борисова, д.17, кв. 78, ул. Губернского д.2, кв. 23, ул. Видова, д. 172, кв. 5, ул. Г.Десантников, д. 39, кв.44) для переселения жильцов из аварийного дома после пожара по ул. Октябрьская, д.9, с. Абрау-Дюрсо. |  |
| 1.2 | Оказание услуг и осуществление деятельности по ведению лицевых счетов и приему поручений на перевод денежных средств по договорам | местный бюджет | 1 188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 594,0 | Исключение дебиторской задолженности за муниципальный жилой фонд в 2023 -2024 годах | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новорос  сийск |
| 1.3 | Обеспечение мероприятий по ремонту многоквартир-ных домов | местный бюджет | 4 124,6 | 0,0 | 322,4 | 630,0 | 291,1 | 2 881,1 | 2021 год – аудит пожарной безопасности, выдача рекомендаций по устранению нарушений пожарной безопасности жилого дома, устройство кровельного ограждения в МКД, благоустройство детской площадки: исправление профиля оснований –  100 м2, установка игровых элементов –  2 шт., скамья –  1 шт. (г.Новороссийск,с. Гайдук,  ул. Центральная, д.18);  2022 год - проектная документация по монтажу системы АПС и СОУЭ в помещениях жилого МКД,  устройство лестничного пролета в  г.Новороссийск,с. Гайдук,  ул. Центральная, д.18;  2023 - Монтаж системы АПС и системы оповещения людей при пожаре в помещениях жилого дома по адресу: г.Новороссийск,  с. Гайдук,  ул. Центральная, д.18., экспертиза на признание аварийным многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  г. Новороссийск, Абрау-Дюрсо, ул. Октябрьская, 9, оказание услуг по проведению обследования стен нежилого помещения на 1 этаже, 1 подъезда на предмет возможности реконструкции и устройства входной группы с данного помещения по адресу:  г. Новороссийск, ул. Героев Десантников  № 30, литер А, оказание услуг по дезинфекции и дезодорации в целях профилактических инфекционных и паразитарных болезней.  2024 год –  Устранение недостатков МКД по адресу г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Центральная, д.18,  ул. Котанова, д.40.  Оказание услуг по дезинфекции и дезодорации в целях профилактических инфекционных и паразитарных болезней. | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новорос  сийск.  МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск. |
|  | Итого: |  | 31 073,2 | 4 136,5 | 4 039,0 | 5 664,9 | 5 636,3 | 11 596,5 |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Коммунальное хозяйство»: | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по развитию городских территорий, коммунальное хозяйство | местный бюджет | 103 793,9 | 20 395,4 | 31 889,9 | 19 565,3 | 11 704,0 | 20 239,3 | 2020 год – ремонт и реконструкция наружного освещения –  250 м сетей, технологическое присоединение, устройство освещения сквера 75 – летия Победы – 2231 м;  2021- проектирование объектов освещения – 21 улица, наружное освещение по ул. Новороссийской Республики – 1590 м сети, ремонт линии НО ул. Южная – 1120 м, тех- присоединение 14 объектов, перенос/врезка участка надземного распр. газопровода низкого давления  ул. Карамзина, д.25, д.27, д.29, устройство наружного освещения - 14 улиц;  2022 год - проектирование объектов освещения – 14 улиц, устройство наружного освещения – 11 улиц, устройство и реконструкция  3 км сетей, ремонт линий наружного освещения –  1 улица, тех- присоединение - 28 объектов, техническое и оперативное обслуживание электросетевого оборудования, находящихся в зоне ответственности АО «НЭСК-электросети», проведение экспертизы светодиодных светильников;  2023 год - проектирование объектов освещения – 10 улиц (участков улиц), устройство наружного освещения – 11 улиц (участков улиц), тех-присоединение - не менее 13 объектов, актуализация схемы теплоснабжения и разработка плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования, техническое и оперативное обслуживание электросетевого оборудования, находящихся в зоне ответственности АО «НЭСК-электросети»,  проектирование и устройство освещения пешеходных переходов;  2024 год - проектирование объектов освещения 14 улиц (участков улиц), устройство наружного освещения 15 улиц (участков улиц), освещение пешеходных переходов, выполнение работ по развитию и обеспечению функционирования муниципальной геоинформационной системы ЦТС и ГВС, а также разработке системных мероприятий по устранению последствий технологических нарушений на инженерных коммуникациях,техническое и оперативное обслуживание электросетевого оборудования на 2024 год, техприс. – не менее 6 объектов. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск.  Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новорос  сийск. |
| 2.2 | Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей депутатам городской Думы | местный бюджет | 20 961,0 | 0,0 | 3 258,8 | 6 829,7 | 6 045,5 | 4 827,0 | Выполнение депутатских наказов:  2021 – 8 шт.;  2022 – 18 шт.;  2023 – 25 шт.;  2024 – 23 шт. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| 2.3 | Реализация общественно значимых народных проектов в рамках инициативного бюджетирова-ния | местный бюджет | 1 027,6 | 0,0 | 0,0 | 1 027,6 | 0,0 | 0,0 | Устройство линий наружного освещения – 2 улицы.  Устройство дополнительных светильников – 30 шт. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| 2.4 | Выполнение мероприятий в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммуналь-ными отходами» | федераль-ный бюджет | 4 597,56 | 0,0 | 0,0 | 4 597,56 | 0,0 | 0,0 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов-275 шт. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| краевой бюджет | 191,56 | 0,0 | 0,0 | 191,56 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 123,38 | 0,0 | 0,0 | 1 123,38 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | Всего,  в т. ч.: | 131 695,0 | 20 395,4 | 35 148,7 | 33 335,1 | 17 749,5 | 25 066,3 |  |  |
| федераль-ный бюджет | 4 597,56 | 0,0 | 0,0 | 4 597,56 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет | 191,56 | 0,0 | 0,0 | 191,56 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 126 905,9 | 20 395,4 | 35 148,7 | 28 546,0 | 17 749,5 | 25 066,3 |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Благоустройство города»: | | | | | | | | | |
| 3.1 | Уличное освещение: | всего: | 266 333,7 | 55 719,2 | 46 708,0 | 57 928,9 | 54 706,3 | 51 271,3 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Потребление электрической энергии (освещение) | местный бюджет | 261 133,7 | 55 719,2 | 41 508,0 | 57 928,9 | 54 706,3 | 51 271,3 | Оплата за уличное освещение, электро-светофоры, фонтаны, потребленная мощность:  2020 год –  7914 тыс. кВт/год;  2021 год –  6634 тыс. кВт/год;  2022 год –  8228 тыс. кВт/год;  2023 год –  7771 тыс. кВт/год;  2024 год –  7283 тыс.  кВт/год.  Услуги подвижной связи. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| краевой бюджет | 5 200,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Озеленение: | всего: | 312 804,9 | 41 880,1 | 40 631,5 | 59 896,5 | 69 354,4 | 101 042,4 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Уходные работы за зелеными насаждениями | местный бюджет | 312 804,9 | 41 880,1 | 40 631,5 | 59 896,5 | 69 354,4 | 101 042,4 | 2020 – уходные работы за цветниками – 34793 м2, высадка 801489 цветов;  2021 - уходные работы за цветниками – 30113 м2, высадка 712 528 цветов, 363 дерева, засыпка грунта на Мысхакском шоссе - 425м3, благоустройство Мысхакского шоссе 1, 2 и 3 участок – 1551 м2, высадка деревьев – 91шт., высадка кустарников – 780 шт., уходные работы за деревьями и кустарниками – 3820 м2, уходные работы, обслуживание и подготовка к зимнему периоду за системой орошения зеленых насаждений и консервирование системы орошения (Мысхакского шоссе 1, 2 и 3 участок), поставка цветочных вазонов – 37 шт., закупка и поставка цветочной пирамиды – 7 шт., благоустройство (озеленение)  ул. Суворовская, ул. Набережная – 81 м2, высадка 18 деревьев;  2022 - уходные работы за цветниками – 15674 м2, высадка 651724 цветов, высадка деревьев и кустарников – 2137 шт., выкашивание газонов –  29805 м2, посадка деревьев по адресу: город Новороссийск,  ул. М. Ахеджака – 106 шт., уходные работы за деревьями и кустарниками по Мысхакскому шоссе, сквер Чайковского, парк Фрунзе, устройство рулонного газона на участках 1-2 и 3 г. Новороссийск, Мысхакское шоссе –  1362,6 м2, вертикальное озеленение: содержание газонов –  2015 м2, высадка цветов – 25736 шт., высадка деревьев и кустов –  1302 шт., уходные  работы -  23 414 м2, тех- присоединение «ЭПУ земельного участка для системы автоматического полива по объекту благоустройства экопарк Дубрава»;  2023 год – благ-во, посадка и уходные работы за цветниками – 25000 м2, высадка 700 000 цветов, выкашивание газонов –  30 000 м2, вертикальное озеленение: содержание газонов – 7820 м2, высадка цветов – 6209 шт., высадка деревьев и кустов – 1894 шт., уходные работы - 25 000 м2,  Подключение (техническое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения системы автоматического полива – 6 объектов, инвентаризация зеленых насаждений, а так же предоставление, внедрение и наполнение программного обеспечения для учета результатов инвентаризации;  2024 год –  благ-во, посадка и уходные работы за цветниками – 25000 м2, высадка не менее 500 000 цветов, выкашивание газонов –  30 000 м2, вертикальное озеленение: содержание газонов – 2000 м2, высадка цветов – не менее  30 000 шт., высадка деревьев и кустов – не менее 1000 шт., уходные работы - 25 000 м2, устройство системы автоматического полива зеленых зон вдоль проезжей части ул. М.Ахеджака, Инвентаризация зеленых насаждений на озелененных территориях.  Приобретение и посадка деревьев (кустарников). | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| 3.3 | Организация и содержание мест захоронения: | всего: | 56 920,6 | 4 808,6 | 6 920,5 | 14 181,0 | 10 471,0 | 20 514,8 |  |  |
| 3.3.1 | Содержание мест захоронения | местный бюджет | 56 920,6 | 4 808,6 | 6 920,5 | 14 181,0 | 10 471,0 | 20 514,8 | 2020 год - уборка территории кладбищ –  12484 тыс. м2, содержание кладбища Солнечное, приобретение модульных туалетов – 2 шт.;  2021 - уборка территории кладбищ –  12484 тыс.м2 , приобретение туалетных модулей – 3 шт., установка ограждений кладбища  с. Борисовка – 447,5 м. п.;  2022 - уборка территории кладбищ – 12484 тыс. м2,  благ-во кладбища  Кабахаха 3 – асфальтирование 6820 м3, установка ограждения на кладбище в  п. Верхне-баканский –  144 м2 ;  2023 годы – уборка территории кладбищ –  12484 тыс. м2, инвентаризация кладбищ, организация канала связи, обустройство металлического ограждения на кладбище Щелба,  с. Борисовка – 419,1 м2,  обустройство металлического ограждения на кладбище  ст. Раевская – 500м2;  2024 год - уборка территории кладбищ –  12484 тыс. м2, инвентаризация кладбищ, Благоустройство кладбища Кабахаха-3 (асфальтирование 2 этап),  установка ограждения территории общественного кладбища в п. Мысхако. | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новорос  сийск |
| 3.4 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | всего: | 2 725 088,1 | 477 461,7 | 508 663,5 | 452 622,1 | 531 529,6 | 754 811,2 |  |  |
| местный бюджет | 2 725 088,1 | 477 198,4 | 508 663,5 | 452 622,1 | 531 529,6 | 754 811,2 |  |  |
| краевой бюджет | 263,3 | 263,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Текущее содержание, устройство и реконструкция систем ливнеотведе  ния, гидро-технических сооружений, очистных сооружений | местный бюджет | 337 175,8 | 46 672,4 | 49 597,9 | 68 467,0 | 59 288,7 | 113 149,8 | 2020 год – текущее содержание ливнеотведения – 60 617 мп., ремонт ливнеотведения – 1500 мп.;  2021 год – текущее содержание ливнеотведения – 60 617 мп., ремонт систем ливнеотведения – 66 м2, охрана объектов Неберджаев  ского водохранилища, локальная система оповещения (ЛСО) Неберджаев  ского водохранилища, разработка декларации безопасности Неберджаев  ского водохранилища, оказание услуг по замерам концентраций загрязняющих веществ в сточных водах по 10 выпускам, разработка и согласование мероприятий по охране окружающей среды при сбросе сточных вод в Черное море на 10 выпусках на территории муниципального образования город Новороссийск в Федеральном агентстве по рыболовству, Страхование Неберждаев  ского и Владимиров  ского водохранилищ, перекрытие ливневого лотка г. Новороссийск, с. Мысхако,  ул. Ленина –  36 м3;  2022 - текущее содержание ливнеотведения – 60 617 мп., гео-информационная система (паспортизация) для выявления надежности отведения дождевых и паводковых вод, охрана объектов Неберджаев  ского водохранилища, перекрытие ливневого лотка г. Новороссийск, с. Мысхако,  ул. Ленина – 36м3, оказание услуг по замерам концентраций загрязняющих веществ в сточных водах по 10 выпускам, Страхование Неберждаев  ского и Владимирского водохранилищ, корректировка критериев безопасности, подготовка сведений, необходимых для формирования и ведения Российского регистра ГТС, проведение экспертизы декларации ГТС Владимирского водохранилища. Устройство СЛО – 5 улиц;  2023 год – текущее содержание ливнеотведения – 60 617 м п., охрана объектов Неберджаев  ского водохранилища, тех-обслуживание ЛСО, оказание услуг по замерам концентраций загрязняющих веществ в сточных водах по 10 выпускам, страхование Неберждаев  ского и Владимирского водохранилищ,  устройство и ремонт СЛО -21 объект;  2024 год - текущее содержание ливнеотведения – 60 617 м п., охрана объектов Неберджаев  ского водохранилища, тех- обслуживание ЛСО, оказание услуг по замерам концентраций загрязняющих веществ в сточных водах по 10 выпускам, страхование Неберждаев  ского и Владимирского водохранилищ, устройство и ремонт СЛО – 19 объектов, разработка проектной документации по объекту "Комплекс инженерно-технических средств охраны ГТС Неберджаевское водохранилище. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| краевой бюджет | 263,3 | 263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2 | Услуги по ликвидации несанкционированных свалок, мусора на территориях, расположен-ных в пределах границ муниципаль-ного образования город Новороссийск | местный бюджет | 218 932,5 | 19 737,0 | 44 191,4 | 51 122,8 | 58 128,0 | 45 753,3 | 2020 г.- вывоз 33450 м3 мусора;  2021 г. – вывоз  74 673 м3 мусора;  2022 г. - вывоз 82 760 м3 мусора;  2023 г. –  102 334 м3 мусора;  2024 г. – вывоз 80 226 м3 мусора. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| краевой бюджет | 13 073,0 | 0,0 | 13 073,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.3 | Благоустройс  тво территории города | всего,  в т. ч.: | 500 093,9 | 79 199,9 | 116 569,4 | 53 708,1 | 42 104,7 | 208 511,8 |  |  |
| местный бюджет | 500 093,9 | 79 199,9 | 116 569,4 | 53 708,1 | 42 104,7 | 208 511,8 | 2020 г. -благоустройство прилегающей территории центра занятости населения,  текущее содержание плиточного покрытия –  25,1 км,  поставка туалетных модулей –  2 шт., благ-во парковок, скверов, мероприятия по борьбе с грызунами,  предоставление информации о состоянии атмосферного воздуха, закупка и установка МАФ,  вывоз ТКО, экобоксы,  благ-во спуска к морю в р-оне очистных сооружений  п. Алексино, благоустройство сквера 75-летия Победы, благоустройство территории города 2300 м2, приобретение  новогодних световых конструкций и елочных украшений;  2021 год - мероприятия по борьбе с грызунами, предоставление информации о состоянии атмосферного воздуха, приобретение туалетных модулей – 2 шт., поставка МАФов для парковых зон: лавочки - 21 шт., урны – 46 шт., контейнеры для раздельного сбора ТКО –  275 шт., благоустройство площади на пересечении  ул. Куникова и пр. Ленина: устройство плиточного покрытия –  524 м2, высадка роз – 61 шт., деревьев и кустарников – 118 шт., установка скульптуры Куникова; обустройство пляжа «Коса» для инвалидов: новые бетонные площадки  220 м2, оборудование 2-х пандусов, ремонт буны (пирса) № 2 Центрального пляжа –  397,1 м2, благоустройство территории памятника Самолету –  320 м2, приобретение и установка МАФ (камень времени) –  21 шт., автополив – 3 объекта, благ-во детской площадки на  ул. Набережная Им. Адмирала Серебрякова: покрытие бесшовное пористое водопроницае  мое 424 м2, установка детских игровых элементов –  15 шт., установка МАФ – 25 шт., благ-во Мысхакского шоссе Южного внутри-городского района, 4-й участок (р-он кафе Ментона»): площадь благоустройства 1823 м2, устройство газона – 1698 м2, высадка деревьев – 325 шт., устройство дворовой (придомовой территории) – 1651 м2, приобретение гирлянды «Ретро» в сквер Чайковского, монтаж гирлянды по Набережной Им. Адмирала Серебрякова. Благ-во внутригородских районов (МАФы, расходники для субботников, содержание, приобретение, монтаж/демонтаж световых конструкций и комплектую  щих);  2022 год -мероприятия по борьбе с грызунами и прочими, приобретение и установка спортивного, игрового оборудования, предоставление информации о состоянии атмосферного воздуха, монтаж и благоустройство объекта, находящегося на территории муниципального образования город Новороссийск: «Памятник новороссийцам, павшим в необъявленных войнах на территории сквера им. Рыбнева» –облицовка гранитными плитами –  357 м2, плитка - 28,7 м2; автополив – 3 объекта, проведение инвентаризации зеленых насаждений на озеленных территориях, благ-во детских площадок – 5 ед., об-во въездных групп, благ-во внутригородских районов (содержание, приобретение, монтаж/демонтаж световых конструкций и комплектующих, экпозиционных форм, художественных декоративных ограждений, елей искуственных, новогодних украшений, МАФов (лавочки, скамейки, урны), расходных материалов для субботников),  новогоднее оформление внутригородских районов, асфальтирование дворовых территорий,  создание (санитарное содержание, обустройство, техническое содержание) контейнерных площадок для накопления ТКО в зонах деятельности регионального оператора,  приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора – 275 шт.  Охрана парка им. Фрунзе, оказание услуг по разработке и выдаче ТУ для стр-ва и монтажа видеонаблюде  ния на 4 объектах, экспертиза реконструкции парка Фрунзе;  2023 г. - количество объектов для благоустройства – 40 ед. в том числе:  закупка и ремонт детских элементов на территории города, ремонт и закупка тренажеров, предоставление каналов связи для видеонаблюде  ния на площадках – 9 шт., контейнеры для накопления ТКО, обустройство площадки для выгула собак-2шт, работы по разметке велодорожек, восстановление плиточного покрытия, разработка эскизных проектов для благоустройства. Благ-во внутригородских районов (приобретение световых конструкций экпозиционных форм, художественных декоративных ограждений, елей искуственных, новогодних украшений, МАФов (лавочки, скамейки, урны), расходных материалов для субботников), новогоднее оформление внутригородских районов. Ямочный ремонт дворовых территорий.  Мероприятия по борьбе с грызунами и прочими. Предоставление информации о состоянии атмосферного воздуха.  Аренда биотуалетов.  Оплата систем водоснаб  жения, разработка технических условий для строительства и монтажа видео-наблюдения, обустройство инвентаризация зеленых насаждений, обслуживание водоема парк им. Фрунзе.  2024 г. -мероприятия по борьбе с грызунами и прочими, предоставление информации о состоянии атмосферного воздуха, благ-во внутригородских районов (приобретение световых конструкций, МАФов (лавочки, урны), расходных материалов для субботников), новогоднее оформление внутригородских районов.  Оплата систем водоснаб  жения, контейнеры для накопления ТКО, предоставление каналов связи для видеонаблюде  ния на пяти площадках, проспонсированных АО "КТК". Ямочный ремонт (асфальтирова  ние) во внутригородских районах города-43 территории. Благоустройство и проектирование территорий: «Сквер Медиков», «Научная площадка», «Октябрьская площадь», «Южные пруды», обустройство участка передержки безнадзорных животных, крематорий для животных, замена гранитного покрытия на Набережной. Контейнерные площадки – 128 ед.  Благоустройство детских площадок – 3 ед. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск.  Внутри-городские районы администрации муниципального образованиягород Новорос  сийск |
| 3.4.4. | Предоставле  ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерчес  ким организациям,  в т. ч.: | местный бюджет | 1 636 491,7 | 331 589,1 | 270 687,5 | 279 324,2 | 372 008,2 | 385 882,7 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | МБУ «Цетр Благоустройства» муниципального образования город Новорос  сийск.  МБУ «Центр озеленения и благоус  тройства города» муниципального образования город Новорос  сийск.  МБУ «Комплекс  ное содержание территорий» муниципального образования город Новорос  сийск. |
| краевой бюджет | 14 106,7 | 0,0 | 14 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.4.1 | Поставка средств малой механизации | местный бюджет | 12 226,7 | 0,0 | 8 459,7 | 0,0 | 3 767,0 | 0,0 | 2021 год-приобретение аппарата высокого давления «Керхер» - 2 шт.;  2023 год-машина газонокосильная «Райдер» - 1 шт. |
| 3.4.4.2 | Приобретение автотранспортных средств | местный бюджет | 32 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 383,0 | 0,0 | Закупка транспортных средств - 8 шт. (ГАЗель бизнес – 3 шт., КДМ (на базе МАЗ) – 1 шт., КДМ (на базе КАМАЗ) – 1 шт. Lada Niva Travel – 1 шт., Автомобиль грузовой бортовая платформа – 2 шт.) | МБУ «Цетр Благоустройства» муниципального образования город Новорос  сийск. |
| 3.4.4.3 | Оснащение муниципальной техникой учреждений | местный бюджет | 50 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 745,0 | 35 400,0 | 2023 - поставка специализированной техники (тракторов с навесным оборудованием) – 5 шт.  2024 -автомобиль грузовой бортовая платформа – 5 шт.) КДМ (камаз) – 1 ед, эвакуатор – 1 ед.  прицеп-1 ед., МАЗ КДМ – 3 ед., мини- погрузчик – 1 ед. | МБУ «Цетр Благоустройства» муниципального образования город Новорос  сийск. |
| 3.5 | Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей депутатами городской Думы | местный бюджет | 123 589,2 | 4 618,8 | 25 814,1 | 29 822,9 | 29 238,4 | 34 095,0 | Выполнение наказов:  2020 год – 23 наказа;  2021 год – 101 наказ;  2022 год – 90 наказов;  2023 год – 150 наказов;  2024 год – 97 наказов. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. МБУ «Цетр Благоустройства» муниципального образования город Новорос  сийск.  МБУ «Центр озеленения и благоус  тройства города» муниципального образования город Новорос  сийск.  МБУ «Комплекс  ное содержание территорий» муниципального образования город Новорос  сийск. Управление городского хозяйства. |
| 3.6 | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатам Законо-дательного Собрания Краснодарского края | краевой бюджет | 5 529,0 | 4 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 020,0 | 2020 год- исполнение 12 наказов депутатов  (благ-во детских площадок, территорий).  2024 год - 1 наказ (благоустройство территории по ул. Мефодиевская, д.118). | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| 3.7 | Реализация общественно значимых народных проектов в рамках инициативного бюджети-рования | местный бюджет | 92 889,5 | 38 604,5 | 0,0 | 0,0 | 4 114,2 | 50 170,8 | 2020 год - ремонт Набережной им. Адмирала Серебрякова 1-я очередь –  12 586 м2, реконстр. МАФ, озеленение газона;  2023 год – благоустройство 9 объектов (обустройство территории, подпорных стен, детских площадок, ограждений контейнерных площадок, зеленых зон, парковочных пространств).  2024 год –всего 33объекта:  13 объектов в рамках инициативных проектов благоустройства (5% софинансирование): благоустройство сквера по  ул. Победы (часть территории Центрального внутригородско  го района, в границах ТОС  № 77), благоустройство сквера по  ул. Энгельса (часть территории Центрального внутригородско  го района, в границах ТОС № 85), благоустройство сквера по  ул. Куникова (часть территории Центрального внутригородско  го района, в границах ТОС № 99);  благоустройство места отдыха для граждан всех возрастов, (часть территории Южного внутригородско  го района, в границах ТОС  № 104), благоустройство места отдыха для граждан всех возрастов, (часть территории Южного внутригородско  го района, в границах ТОС  № 106), благоустройство общественной территории в  с. Мысхако, (часть территории Мысхакского сельского округа, в границах ТОС  № 70),  обустройство скейт-площадки в с. Борисовке, (часть Приморского внутригородско  го района, границах ТОС  № 43), обустройство скейт-площадки в с. Борисовке», (часть Приморского внутригородско  го района, границах ТОС № 43), обустройство аллеи по  ул. Октябрьская, с. Абрау- Дюрсо», (часть сельского округа Абрау- Дюрсо, в границах ТОС  № 43),  обустройство сквера «Цементников» по улице Титан п. Верхнебаканс  кий, (часть  п. Верхнебаканс  кий Верхнебаканско  го сельского округа, в границах ТОС  № 58), обустройство детской игровой площадки  х. Семигорский», (часть  х. Семигорского Натухаевского сельского округа, в границах ТОС  № 61),  благоустройство зоны отдыха,  с. Гайдук  (часть с. Гайдук Гайдукского сельского округа, в границах ТОС  № 54),  благоустройство общественной территории в  ст. Раевской, (часть  ст. Раевская Раевского сельского округа, в границах ТОС  № 66).  20 объектов благоустройства: обустройство зеленой зоны на прилегающей территории к многоквартирным жилым домам п. Верхнебаканский, ул. Титан, 4, ул. Титан, 2, ул. Титан, 11, обустройство дворовой территории по наб. адм. Серебрякова, д. 1-5, ул. Мира, обустройство дворовой территории по ул. Новороссийской республики, д. 8, установка игрового комплекса по ул. Карамзмна, д. 43-45, ул. Алексеева, д.54, ул. Снайпера Рубахо, д.23, благоустройство домовой территории по ул. Ленина, д.22, обустройство детской площадки спортивными элементами ул. Монолитная, д.22, монтаж наружного освещения по ул. Энгельса, д.84, д.98, ул. Исаева до д.13, Шевченко до д.55, обустройство дворовой территории ул. Л. Шмидта, д.10, обустройство пандуса у перехода на зеленой зоне, Мысхакское шоссе, д.50/30, монтаж наружного освещения по ул. Фабричная (от ул. Снайпера Рубахо), благоустройство домовой территории по ул. Суворовская, д.51, бетонирование парковочных мест, ул. Куникова, д.50А, бетонирование парковочных мест, ул. Куникова, д.34, бетонирование парковочных мест, пр-т Ленина, д.39-41, благоустройство улиц (тротуар) ст. Раевская, ул. Новороссийская, обустройство линии наружного освещения по ул. К. Маркса, ст. Натухаевская, карманный парк «Уютный уголок малой родины», с. Кирилловка, ул. Строителей, обустройство контейнерной площадки и благоустройство территории, ул. Рассветная, д.20, благоустройство дет. Площадки, ул. Краснодарская, д.43, благоустройство сквера по ул. М. Борисова, д.1, благоустройство детской площадки ул. Железнодорожная, д.18. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| 3.8 | Мероприятия федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | всего,  в т. ч.: | 129 292,3 | 45 064,3 | 970,0 | 27 000,0 | 50 613,3 | 5 644,7 | Кол-во восстановлен  ных воинских захоронений: 2020 год – 6 ед.;  2021 год – 2 ед.;  2022 год – 3 ед.;  2023 год:  – 7 ед.:  «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942 - 1943 годы. Установлен обелиск, 1946 г.»,  «Братская могила моряков с лидера «Ташкент», погибших 2 июля 1942 г. при затоплении корабля немецко-фашистской авиацией, в 1944 г. установлена стела»,  «Братская могила советских воинов, 1943 г. в 1951 г. установлена стела в 1983 г. установлен обелиск»,  «Братская могила советских воинов, 1942 г. в 1986 г. установлены обелиск и стела»,  «Братская могила советских воинов, сентябрь 1941- 1943 гг. в июле 1946 г. установлена стела»,  «Братская могила советских моряков, сентябрь 1943 г. в 1980 г. установлена стела»,  «Братская могила советских воинов, 1943 г., в 1959 г. установлена скульптурная композиция, скульпторы  Г. Таубе, Н.К. Божененко, реконструкция 1993 г. скульптор  А.И. Суворов».  2024 год – 1ед. Братская могила мирных жителей поселка и партизан, растрелянных немецко-фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг., установлено надгробие 1988г., п. Верхнебаканский  Кол-во имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронений:  2020 год –  4011 ед.;  2021 год –  2337 ед.;  2022 год –  3390 ед.;  2023 год -  2778 ед. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| местный бюджет | 7 757,7 | 2 703,9 | 58,2 | 1 620,0 | 3 036,8 | 338,8 |
| краевой бюджет | 27 603,0 | 10 166,5 | 218,8 | 5 583,6 | 10 466,8 | 1 167,3 |
| федераль-ный бюджет | 93 931,6 | 32 193,9 | 693,0 | 19 796,4 | 37 109,7 | 4 138,6 |
| 3.9 | Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправле  ния» | краевой бюджет | 4 891,4 | 1 062,3 | 1 062,3 | 1 062,3 | 1 704,5 | 0,0 | Организация благоустройства территории муниципального образования, органы территориаль-ного общественного самоуправления, которого являются победителями краевого конкурса на звание «Лучший орган территориаль-ного общественного само-управления»:  2020 г. -благоустройство 4х объектов;  2021 г. -благоустройство 3х объектов;  2022 г. -обустройство системы ливнеотведения по  ул. Кузнецова, от дома № 7 до дома № 42, устройство контейнерной площадки на 3 контейнера и поставка мусорных контейнеров на контейнерную площадку по адресу:  г. Новороссийск, ул. Широкая/  Степная, установка дополнительных светильников для освещения детской площадки по  ул. Мира, д.3,  5-я бригада;  2023 год - устройство наружного освещения пр. Дзержинского, д.156,158,160 в южном районе, благоустройство дворовой территории по  ул. Карамзина, 37 в центральном районе, обустройство детской площадки по  ул. Сакко и Ванцетти,18/1 в восточном районе. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| местный бюджет | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 117,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Проект «Интерактив-ная экспозиция «Ноль отходов» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021- открытие постоянно действующей интерактивной выставки 1 шт., установка фандомата - 1шт., посещаемость интерактивной выставки –  500 чел.;  2022 г. - посещаемость интерактивной выставки  2500 чел. |  |
| 3.11 | Проект «Городское пространство в рекламе» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 г. - упорядочение внешнего облика улиц города, упорядочение размещения рекламных и информацион-ных конструкций, снижение доли количества объектов торговли и сферы услуг с незаконной рекламой, узаконено 1068 объектов с незаконной рекламой. |  |
|  | Всего по благоустройству: | | 3 715 800,0 | 673 728,3 | 630 769,9 | 642 513,8 | 751 731,5 | 1017056,5 |  |  |
|  | В том числе: | местный бюджет | 3 551 202,0 | 625 533,3 | 596 416,1 | 616 071,5 | 702 450,5 | 1010730,6 |  |  |
| краевой бюджет | 70 666,4 | 16 001,1 | 33 660,8 | 6 645,9 | 12 171,3 | 2 187,3 |  |  |
| федераль-ный бюджет | 93 931,6 | 32 193,9 | 693,0 | 19 796,4 | 37 109,7 | 4 138,6 |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Дорожное хозяйство»: | | | | | | | | | |
| 4.1 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения, включая проектные работы | местный бюджет | 1 703,2 | 1 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата части контракта по «БКАД» | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
|  | Всего: |  | 1 703,2 | 1 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Прочие программные мероприятия»: | | | | | | | | | |
| 5.1 | Содержание учреждений, всего: | | 403 162,6 | 56 073,8 | 90 000,5 | 78 324,7 | 102 426,1 | 76 337,5 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности | местный бюджет | 389 479,9 | 54 152,0 | 84 866,6 | 76 154,5 | 100 236,7 | 74 070,1 | Обеспечение управления в сфере установленных функций | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск.  МКУ «Центр бухгалтерс  кого и экономичес  кого обслужива  ния» муниципального образования город Новорос  сийск.  Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новорос  сийск. |
| краевой бюджет | 13 682,7 | 1 921,8 | 5 133,9 | 2 170,2 | 2 189,4 | 2 267,4 |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды»: | | | | | | | | | |
| 6.1 | Карантинные мероприятия по уничтожению американской белой бабочки | местный бюджет | 1 869,9 | 487,1 | 593,2 | 245,0 | 199,9 | 344,7 | Проводится дезинсекция по уничтожению американской белой бабочки на территории города Новороссийска  2020 г. –405,6 га;  2021 г. -496,2 га;  2022 г. - 340 га;  2023 г. - 223 га;  2024 г. - 223 га. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| 6.2 | Карантинные мероприятия по уничтожению мраморного клопа | местный бюджет | 570,8 | 199,1 | 128,4 | 87,9 | 83,0 | 72,4 | Проводится дезинсекция по уничтожению мраморного клопа на территории города Новороссийска  2020г. – 335,6 га;  2021г. - 84,75 га;  2022г. - 77,82 га;  2023г. – 25,77 га;  2024г. – 67,77 га. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| 6.3 | Организация сбора, вывоза и утилизации опасных отходов | местный бюджет | 3 231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 260,0 | 1 971,7 | 2023 год - утилизация шин-180т.  2024 год – утилизация шин-280 т, утилизация ламп | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
|  | Итого: |  | 5 765,4 | 686,2 | 721,6 | 332,9 | 1 542,9 | 2 481,8 |  |  |
| 7. | Подпрограмма № 7 «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение» | | | | | | | | | |
| 7.1 | Предупрежде  ние и ликвидация болезней животных, их лечение, в том числе: обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия и осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Новороссийск, осуществление государствен -ных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотрен -ных законодатель-ством в области обращения с животными, в том числе организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края | местный бюджет | 11 543,1 | 2 292,8 | 2 398,2 | 2 099,4 | 2 099,8 | 2 652,9 | Отлов и содержание безнадзорных животных, подбор и утилизация павших животных:  2020 год – подбор и утилизация 4782 особей;  2021- подбор и утилизация павших животных - 2115 особей, отлов, содержание, стерилизация, маркирование, вакцинация, возврат в среду обитания безнадзорных животных – 121 особь, расходы на осуществление государственных полномочий по предупрежде-нию, ликвидации болезней животных и их лечению;  2022 г. - подбор и утилизация 1856 особей, отлов, вакцинация, стерилизация – 800 особей, осуществление государственных полномочий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их лечению;  2023 г. - подбор и утилизация 1856 особей, отлов, вакцинация, стерилизация –не менее 800 особей, осуществление государственных полномочий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их лечению;  2024 г. - подбор и утилизация 799 особей, услуги по отлову, содержанию, стерилизации, маркированию, вакцинации, возврата в среду обитания безнадзорных животных –760 особь, осуществление государственных полномочий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их лечению. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| краевой  бюджет | 27 184,9 | 480,6 | 476,0 | 5 908,0 | 10 292,1 | 10 028,2 |
|  | Всего | | 38 728,0 | 2 773,4 | 2 874,2 | 8 007,4 | 12 391,9 | 12 681,1 |  |  |
| 8. | Подпрограмма № 8 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования город Новороссийск»: | | | | | | | | | |
| 8.1 | Мероприятия по развитию сельских территорий, благо-устройство | местный бюджет | 64 477,3 | 5 344,3 | 4 225,6 | 16 674,9 | 8 595,8 | 29 636,7 | 2020 год – замена ограждений спортивной площадки,  проектные (изыскатель-ские) работы «Благо-устройство территории, прилегающей к школе № 24 ст. Раевская по  ул. Героев и  ул. Красной», компенсацион-ная стоимость при уничтожении зеленых насаждений, текущее содержание системы ливнеотведения;  2021 г. - текущее содержание системы ливнеотведения - 3269 м п., ремонт и реконструкция систем ливнеотведения – 36 м п., проектные (изыскательные) работы на благоустроуство ФОК с. Гайдук;  2022 г. - текущее содержание системы ливнеотведения-3269 м п., благоустройство прилегающей территории фельдщерско-акушерских пунктов – асфальтирование – 626 м2, устройство плитки – 184 м2, МАФы – 14 шт., ремонт и реконструкция систем ливнеотведения – 50 м п.,  устройство системы ливневой канализации  х. Семигорье – 135 м3, устройство системы ливнеотведения – 6 улиц;  2023 г. - текущее содержание системы ливнеотведения-3269 м п., текущий ремонт (асфальтирова  ние) дворовых территорий, устройство СЛО -4 ед.  2024г. - текущее содержание системы ливнеотведения-3269 м п., устройство и ремонт СЛО – 7 объектов, ямочный ремонт (асфальтирование) – 8 территорий.  Благоустройство дворовой территории -1 ед. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| 8.2 | Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей депутатам городской Думы | местный бюджет | 33 956,2 | 942,8 | 6 911,4 | 8 165,0 | 8 462,1 | 9 474,9 | Выполнение наказов депутатов  2020 – 5 шт.;  2021 – 26 шт.;  2022 – 24 шт.;  2023 – 22 шт.;  2024 – 18 шт. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| 8.3 | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатам ЗСК | краевой бюджет | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение 2 наказов депутатов (благ-во детской площадки,  х. Семигорский) | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
| 8.4 | Мероприятия по развитию сельских территорий, коммунальное хозяйство | местный бюджет | 10 931,1 | 0,0 | 2 602,3 | 1 267,5 | 2 756,1 | 4 305,2 | 2021 г.- проекты наружного освещения - 9 улиц, устройство наружного освещения:  с. Ю. Озереевка, ул. Аральская,  ул. Азовская,  ул. Каспийская, ул. Центральная, ул. Морская –  3182 м сети, замена КТП по  ул. Жукова;  2022 г. -устройство наружного освещения 437 м, наружное освещение территории, прилегающей к спортивному комплексу в  с. Гайдук,  ул. Стадионная, установка дополнительных светильников по адресу:  г. Новороссийск, с. Васильевка,  ул. Мира;  2023 г. -  проектирование объектов наружного освещения – 1 улиц (участков улиц), устройство линий наружного освещения - 1 улица.  2024 г. -  проектирование объектов наружного освещения – 8 улиц (участков улиц), устройство линий наружного освещения -8 улиц, технологическое присоединение 4х объектов. | МКУ «Управле  ние жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новорос  сийск |
|  | Всего: |  | 110 064,7 | 6 987,1 | 13 739,3 | 26 107,4 | 19 814,1 | 43 416,8 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 109 364,7 | 6 287,1 | 13 739,3 | 26 107,4 | 19 814,1 | 43 416,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО  ПО ПРОГРАММЕ: | | 4 437 899,1 | 766 483,9 | 777 293,2 | 794 286,2 | 911 292,3 | 1 188 543,5 |  |  |
|  | В том числе: | краевой бюджет | 112 162,3 | 18 840,2 | 39 270,7 | 14 915,7 | 24 652,8 | 14 482,9 |  |  |
| федераль-ный бюджет | 98 529,2 | 32 193,9 | 693,0 | 24 394,0 | 37 109,7 | 4 138,6 |  |  |
| местный бюджет | 4 227 207,6 | 715 449,8 | 737 329,5 | 754 976,5 | 849 529,8 | 1 169 922,0 |  |  |

Начальник управления

городского хозяйства А.В. Павловский