Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы № 2 «Коммунальное хозяйство»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск. |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск.  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск. |
| Цели подпрограммы | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск.  Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи подпрограммы  Перечень целевых показателей  подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.  Доля протяженности нуждающихся в ремонте (реконструкции) систем водоснабжения к общей протяженности систем водоснабжения.  Доля оборудованных светодиодными конструкциями троллейбусных опор к общему количеству троллейбусных опор на территории муниципального образования город Новороссийск.  Количество улиц, на которых запланировано устройство и ремонт наружного освещения, на территории муниципального образования город Новороссийск.  Доля улиц, на которых реализуются мероприятия по наружному освещению к общему количеству улиц на территории муниципального образования город Новороссийск.  Протяженность отремонтированных, построенных и реконструированных линий наружного освещения. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа:  I этап - 2017 – 2019 годы;  II этап – 2020 – 2024 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  I этап реализации муниципальной подпрограммы – 51 595,3 тыс. руб:  2017 год – 9 677,0 тыс. рублей;  2018 год – 8 156,0 тыс. рублей;  2019 год – 33 762,3 тыс. рублей.  II этап реализации муниципальной подпрограммы – 131 695,0 тыс. руб:  2020 год – 20 395,4 тыс. рублей;  2021 год – 35 148,7 тыс. рублей;  2022 год – 33 335,1 тыс. рублей;  2023 год – 17 749,5 тыс. рублей;  2024 год – 25 066,3 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его инженерного благоустройства, качества и надежности услуг, от которых зависит состояние здоровья, уровень жизни и социальный климат.

Создание комфортных условий в домах горожан напрямую зависит от уровня и качества функционирования городских коммунальных служб.

Одной из наиболее серьезных проблем инженерно-коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании является высокая степень износа основных фондов, стагнация структурного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Износ объектов водоснабжения и водоотведения составляет 59 %, что увеличивает количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является не только негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по устройству и ремонту линий наружного освещения. Перечень объектов прилагается в приложении к паспорту подпрограммы «Коммунальное хозяйство».

1. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования город Новороссийск.

Основной задачей является модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на 2017-2024 годы.

Реализации муниципальной подпрограммы делится на два этапа: I этап – 2017-2019 годы, II этап – 2020-2024 годы.

Основным результатом достижения целей подпрограммы в количественном выражении должно стать увеличение количества улиц, обустроенных линиями наружного освещения.

С учетом происходящих в экономике процессов мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объем бюджетных ассигнований I этапа реализации муниципальной подпрограммы на 2017 – 2019 годы представлен в соответствии с решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск и составляет 51 595,3 тыс. руб.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб.: | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Краевой бюджет | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50 745,3 | 9 677,0 | 7 306,0 | 33 762,3 |
| Всего | 51 595,3 | 9 677,0 | 8 156,0 | 33 762,3 |

Объем бюджетных ассигнований II этапа реализации муниципальной подпрограммы на 2020 – 2024 годы представлен в соответствии с решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск и составляет 131 695,0 тыс. руб.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финанси-  рования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб.: | | | | |
| 2020  год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Федеральный бюджет | 4 597,56 | 0,0 | 0,0 | 4 597,56 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 191,56 | 0,0 | 0,0 | 191,56 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 126 905,9 | 20 395,4 | 35 148,7 | 28 546,0 | 17 749,5 | 25 066,3 |
| Всего: | 131 695,0 | 20 395,4 | 35 148,7 | 33 335,1 | 17 749,5 | 25 066,3 |

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.

1. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной подпрограммы.

Общее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы. Требования координатора муниципальной подпрограммы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной подпрограммы.

Координатор муниципальной подпрограммы в процессе ее реализации:

организует реализацию муниципальной подпрограммы, координацию деятельности всех участников;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной подпрограммы на основании предложений участников муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников мероприятий муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной подпрограммы в целом;

ежемесячно, ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год), в составе сводного отчета по муниципальной программе представляет координатору муниципальной программы отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной подпрограммы в разрезе мероприятий по формам, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 22 февраля 2024 года № 826 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск». В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной подпрограммы координатором муниципальной подпрограммы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на расхождения.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной подпрограммой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной подпрограммы осуществляется управлением городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск.

Начальник управления

городского хозяйства А.В. Павловский