Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы № 3 «Благоустройство города»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск. |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск.  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск.  МБУ «Центр озеленения и благоустройства» муниципального образования город Новороссийск.  МБУ «Центр благоустройства» муниципального образования город Новороссийск.  МБУ «Комплексное содержание территорий» муниципального образования город Новороссийск.  Внутригородские районы муниципального образования город Новороссийск. |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Новороссийск. |
| Задачи подпрограммы  Перечень целевых показателей  подпрограммы | Проведение комплекса мероприятий по озеленению города.  Проведение комплекса мероприятий по благоустройству спортивных площадок.  Проведение комплекса мероприятий по содержанию установок уличного освещения.  Увеличение доли площади зеленых насаждений общего пользования в сравнении с общей площадью зеленых насаждений прошлого года.  Доля обустроенных спортивных площадок к общему количеству спортивных площадок на территории муниципального образования город Новороссийск.  Процент горения уличного освещения.  Доля протяженности ливнеотведения, нуждающегося в ремонте (реконструкции), в общей протяженности систем ливнеотведения.  Доля площади обустроенных пешеходных переходов и тротуаров общего пользования к общей площади пешеходных переходов и тротуаров общего пользования муниципального образования город Новороссийск.  Доля площади кладбищ, соответствующих СанПиНу 2.1.3684-21, к общей площади кладбищ муниципального образования город Новороссийск.  Увеличение доли площади цветников и зеленых насаждений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  Доля кладбищ, соответствующих СанПиНу 2.1.3684-21, к общему количеству кладбищ муниципального образования город Новороссийск.  Доля улиц, на которых реализуются мероприятия по ремонту, устройству и реконструкции систем ливнеотведения в текущем году к общему количеству улиц муниципального образования город Новороссийск.  Доля очистки муниципальной территории от мусора.  Доля объема вывезенного мусора в текущем периоде в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, в том числе: пешеходные зоны, зеленые зоны, парки, скверы, стелы, площади, зоны отдыха, набережные, контейнерные площадки, детские и спортивные площадки, придомовые территории.  Уровень исполнения мероприятий, направленных на благоустройство города.  Качество оказанных муниципальных услуг.  Увеличение доли заасфальтированной территории в сравнении с прошлым периодом. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа:  I этап - 2017 – 2019 годы; |
| Объем бюджетных ассигнований | II этап – 2020 – 2024 годы.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  I этап реализации муниципальной подпрограммы – 1 821 434,6 тыс. руб:  2017 год – 586 196 тыс. рублей;  2018 год – 613 835,0 тыс. рублей;  2019 год – 621 403,6 тыс. рублей.  II этап реализации муниципальной подпрограммы – 3 715 800,0 тыс. руб:  2020 год – 673 728,3 тыс. рублей;  2021 год – 630 769,9 тыс. рублей;  2022 год – 642 513,8 тыс. рублей;  2023 год – 751 731,5 тыс. рублей;  2024 год – 1 017 056,5 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его инженерного благоустройства, качества и надежности услуг, от которых зависит состояние здоровья, уровень жизни и социальный климат.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 1619 га, из них на парки, сады, скверы, бульвары, дворы приходится 334 га. Ежегодно проводятся уходные работы за зелеными насаждениями, посадка цветов, высадка деревьев, содержание газонов. В 2019 году было высажено 1 087 тыс. цветов, в 2020 году высажено около 1 160 тыс. цветов, в 2021 году – более 750 тыс. цветов. В 2022 году – 637 тыс. цветов, более 10 тыс. кустарников, 208 ед. многолетних деревьев на 97 клумбах. В 2023 году в рамках уходных работ заключены контракты на сумму 42 500 тыс. рублей. Высажены 165 деревьев, 960 кустарников, а также однолетних растений в количестве 517 807 штук.

Не в меньшей мере актуальна и проблема санитарной уборки территории города. Одной из основных экологических проблем муниципального образования город Новороссийск является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). В настоящее время с учетом возрастающего потока отдыхающих весьма актуален вопрос утилизации, сбора и вывоза ТКО.

Ежегодно на территории муниципального образования город Новороссийск образуется более 170 тыс. тонн ТКО, которые вывозятся на полигоны ООО «Терра-Н» и МУП «Полигон».

Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения и отсутствие дублирующих коллекторов способствует попаданию загрязненных ливневых вод в бухту муниципального образования. В целях улучшения экологии и обеспечения санитарной эпидемиологической безопасности населения необходима реконструкция действующих и строительство новых сетей ливневой канализации.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по благоустройству кладбищ на территории муниципального образования город Новороссийск. Перечень объектов представлен в приложении к данной подпрограмме.

В рамках подпрограммы планируется осуществление комплекса мероприятий по освещению, устройству и ремонту плиточных тротуаров, озеленению, обустройству детских игровых и спортивных площадок, содержанию кладбищ, текущему содержанию и ремонту систем ливнеотведения, а также поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». В рамках данного конкурса выполняются работы по благоустройству, наружному освещению и устройству систем ливнеотведения. За период 2018-2023 годы выполнены работы на 19 объектах.

1. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства муниципального образования город Новороссийск.

Основные задачи подпрограммы:

проведение комплекса мероприятий по озеленению города;

проведение комплекса мероприятий по санитарному содержанию; проведение комплекса мероприятий по содержанию установок уличного освещения;

мероприятия по содержанию и реконструкции системы ливнеотведения.

Основными результатами достижения целей подпрограммы в количественном выражении должны стать:

увеличение доли площади зеленых насаждений общего пользования в сравнении с общей площадью зеленых насаждений прошлого года;

увеличение доли благоустроенных спортивных площадок на территории муниципального образования город Новороссийск;

увеличение процента горения уличного освещения;

уменьшение доли систем ливнеотведения, нуждающихся в реконструкции (ремонте).

Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на 2017-2024 годы.

Реализация муниципальной программы делится на два этапа: I этап – 2017 – 2019 годы, II этап – 2020 – 2024 годы.

С учетом происходящих в экономике процессов мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.

Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объем бюджетных ассигнований I этапа реализации муниципальной подпрограммы на 2017 – 2019 годы представлен в соответствии с решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск и составляет 1 821 434,6 тыс. руб.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб.: | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Федеральный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 37 496,3 | 3 480,0 | 16 294,0 | 17 722,3 |
| Местный бюджет | 1 781 938,3 | 582 716,0 | 595 541,0 | 603 681,3 |
| Всего | 1 821 434,6 | 586 196,0 | 613 835,0 | 621 403,6 |

Объем бюджетных ассигнований II этапа реализации муниципальной подпрограммы на 2020 – 2024 годы представлен в соответствии с решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск и составляет 3 715 800,0 тыс. руб.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб.: | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Федеральный бюджет | 93 931,6 | 32 193,9 | 693,0 | 19 796,4 | 37 109,7 | 4 138,6 |
| Краевой бюджет | 70 666,4 | 16 001,1 | 33 660,8 | 6 645,9 | 12 171,3 | 2 187,3 |
| Местный бюджет | 3 551 202,0 | 625 533,3 | 596 416,1 | 616 071,5 | 702 450,5 | 1 010730,6 |
| Всего | 3 715 800,0 | 673 728,3 | 630 769,9 | 642 513,8 | 751 731,5 | 1 017056,5 |

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.

1. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной подпрограммы.

Общее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы. Требования координатора муниципальной подпрограммы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной подпрограммы.

Координатор муниципальной подпрограммы в процессе ее реализации:

организует реализацию муниципальной подпрограммы, координацию деятельности всех участников;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной подпрограммы на основании предложений участников муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников мероприятий муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной подпрограммы в целом;

ежемесячно, ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год), в составе сводного отчета по муниципальной программе представляет координатору программы отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной подпрограммы в разрезе мероприятий по формам, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 22 февраля 2024 года № 826 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск». В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной подпрограммы координатором муниципальной подпрограммы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на расхождения.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования город Новороссийск для реализации указанных мероприятий в подпрограмме.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной подпрограммой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной подпрограммы осуществляется управлением городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск.

Начальник управления

городского хозяйства А.В. Павловский