Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы № 4 «Дорожное хозяйство»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск. |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства» муниципального образования город Новороссийск. |
| Цели подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования город Новороссийск. |
| Задачи подпрограммы | Модернизация объектов транспортной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа:  I этап - 2017 – 2019 годы;  II этап – 2020 – 2024 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  I этап реализации муниципальной подпрограммы – 1 105 753,6 тыс. руб:  2017 год – 231 375,0 тыс. рублей;  2018 год – 344 766,8 тыс. рублей;  2019 год – 529 611,8 тыс. рублей.  II этап реализации муниципальной подпрограммы – 1 703,2 тыс. руб:  2020 год – 1 703,2 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы

Экономика муниципального образования город Новороссийск напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры города.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 779,7 км, в том числе: федерального значения – 50 км, регионального значения – 80,5 км, местного значения – 649,2 км, из них протяженность дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием – 447,9 км, с гравийным покрытием – 102,4 км, грунтовые дороги - 68,3 км. Доля протяженности дорог местного значения без твердого покрытия составляет 26,3%.

Сеть автомобильных дорог местного значения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морского порта, пассажирские перевозки. Поэтому без надлежащего уровня их транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение инвестиционной привлекательности города и достижение устойчивого экономического роста.

В последние годы администрация муниципального образования активно уделяет внимание состоянию объектов дорожного хозяйства на территориях сельских округов, выполняются работы по асфальтированию, грейдированию, ямочному ремонту сельских дорог.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по капитальному, текущему и ямочному ремонту дорог, грейдированию улиц, устройству и ремонту тротуаров, межквартальных проездов, нанесению дорожной разметки, содержанию дорог в зимних условиях, обслуживанию и ремонту светофорных объектов, эксплуатации и установке дорожных знаков.

1. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования город Новороссийск.

Основной задачей является модернизация объектов транспортной инфраструктуры.

Основными результатами достижения целей подпрограммы в количественном выражении должно стать снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель рассчитывается как соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на 2017-2024 годы.

Реализации муниципальной подпрограммы делится на два этапа: I этап – 2017-2019 годы, II этап – 2020-2024 годы.

С учетом происходящих в экономике процессов мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливается Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края.

Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Финансирование мероприятий из краевого бюджета осуществляется в рамках постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объем бюджетных ассигнований I этапа реализации муниципальной подпрограммы на 2017 – 2019 годы представлен в соответствии с решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск и составляет 1 105 753,6 тыс. руб.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб.: | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Федеральный бюджет | 302 039,3 | 0,0 | 0,0 | 302 039,3 |
| Краевой бюджет | 174 859,6 | 47 304,0 | 110 775,6 | 16 780,0 |
| Местный бюджет | 628 854,7 | 184 071,0 | 233 991,2 | 210 792,5 |
| Всего | 1 105 753,6 | 231 375,0 | 344 766,8 | 529 611,8 |

Объем бюджетных ассигнований II этапа реализации муниципальной подпрограммы на 2020 – 2024 годы представлен в соответствии с решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск и составляет 1 703,2 тыс. руб.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб.: | | | | |
| 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| Местный бюджет | 1 703,2 | 1 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1 703,2 | 1 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.

1. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных муниципальной подпрограммой. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной подпрограммы.

Общее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы. Требования координатора муниципальной подпрограммы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной подпрограммы.

Координатор муниципальной подпрограммы в процессе ее реализации:

организует реализацию муниципальной подпрограммы, координацию деятельности всех участников;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной подпрограммы на основании предложений участников муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников мероприятий муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной подпрограммы в целом;

ежемесячно, ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год), в составе сводного отчета по муниципальной программе представляет координатору муниципальной программы отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной подпрограммы в разрезе мероприятий по формам, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 22 февраля 2024 года № 826 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск». В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной подпрограммы координатором муниципальной подпрограммы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на расхождения.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования город Новороссийск для реализации указанных мероприятий в подпрограмме.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной подпрограммой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной подпрограммы осуществляется управлением городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск.

Начальник управления

городского хозяйства А.В. Павловский